## Slide 1
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA · PROYECTO DE GRADUACIÓN II
Cierre técnico del Sprint 1
Verificación contra el plano real de BayStream
Segunda verificación independiente de las correcciones C‑1 a C‑7 y de los hallazgos posteriores, contrastada contra el corpus BAPLIE completo.
Carlos Giovanni Martínez Aldana · Carné 0909‑22‑19157
Puerto Barrios, Izabal — 4 de septiembre de 2026
Notes: Portada: mencionar que este es el cierre técnico del Sprint 1, con foco en el contraste contra un plano real por primera vez.

## Slide 2
I. INTRODUCCIÓN
El contraste que faltaba: un plano real
El 31 de agosto de 2026, durante una operación real en Puerto Santo Tomás de Castilla, se fotografió el plano de carga impreso del buque MIZAR (viaje 260345), generado por Baplie Viewer.
Hasta entonces, el plano de BayStream se había diseñado por deducción del estándar EDIFACT, sin un caso real de contraste. Este documento es el resumen de esa segunda verificación para la revisión con el tutor.
LA NOTA AL PIE QUE GOBIERNA TODO
«Baplie Viewer is not aware of vessel's dimensions. It shows occupied slots on board the vessel.»
El archivo BAPLIE no transmite la geometría del buque; solo dice qué posiciones están ocupadas. Por eso cada dato deducido del archivo es, por construcción, una
COTA INFERIOR, NUNCA UNA MEDICIÓN
— un buque de trece filas que en un viaje concreto carga en diez se ve, desde el archivo, como un buque de diez filas.
2
Notes: El plano impreso del MIZAR es la primera referencia externa del proyecto. La nota al pie de Baplie Viewer explica por qué todo lo deducido del BAPLIE es una cota inferior.

## Slide 3
I. INTRODUCCIÓN
Metodología: nada se acepta sin reproducirse
1
Capitán Codex
OpenAI Codex
Implementación
2
Timonel
Claude Code
Implementación
3
Yov
Claude en Cowork
Verificación y documentación
LA REGLA DE ORO DEL PROCESO
Ninguna afirmación de ningún participante — incluido el propio autor de este documento — se acepta sin contrastarla directamente contra el código fuente del repositorio o contra los seis archivos BAPLIE del corpus de prueba, reimplementando la lógica reportada de forma independiente cuando hizo falta.
3
Notes: Explicar que hubo dos programadores en paralelo (Codex y Timonel) y que cada cierre que reportaron se verificó de forma independiente antes de aceptarse.

## Slide 4
II. CORRECCIONES CERRADAS DEL SPRINT 1
Nueve correcciones, todas cerradas y verificadas
C‑1
TEU sin decimales
2.25 por contenedor de 45 pies en vez de 2 exacto
C‑2
Fila 00
Presente en 4 de 7 archivos; no existía en la app
C‑3
Geometría parametrizada
El buque se inferían de forma implícita, no por archivo
C‑4
Niveles reales
45 niveles interpolados cuando solo 12 existen
C‑5a
Carga de paso
No se distinguía la carga a bordo de la operada en escala
C‑5b
Slots de 40 pies
No se restaba de los slots que ocupa en la bahía vecina
C‑6
Posición en el CSV
Excel perdía los ceros a la izquierda
C‑7
Peso por fila
El límite de apilamiento no separaba el peso por fila
EQD
Indicador lleno/vacío
85 % de los contenedores llenos se leían como vacíos
4
Notes: Repasar brevemente las nueve correcciones; no hace falta leer cada una, el tutor puede revisarlas en el documento completo.

## Slide 5
III. HALLAZGOS POSTERIORES AL SPRINT 1
Cinco hallazgos más, cerrados sobre el corpus completo
0 → 327
contenedores refrigerados detectados
238 con temperatura, exacto contra el corpus
85 % → 0 %
contenedores llenos mal leídos como vacíos
el indicador EQD se leía por el primer valor que coincidía
27 → 34
bahías reales por archivo (CORPUS_A01)
7 bahías impares solo con carga de sus vecinas, invisibles hasta ahora
Además:
CORPUS_A06 no abría — el bloque del nombre del buque aparece en otra posición del segmento TDT en ese archivo.
El puerto de esta escala se proponía por conteo (apuesta) en vez de leer el LOC+5 declarado en la cabecera — equivocado en 5 de 6 archivos.
5
Notes: Los tres hallazgos con mayor impacto numérico: refrigerados, EQD invertido y bahías invisibles.

## Slide 6
III.C — PUERTO DE ESTA ESCALA (LOC+5)
Contar el más frecuente falla en 5 de 6 archivos
El sistema proponía el puerto de esta escala contando cuál puerto de carga (LOC+9, uno por contenedor) era el más frecuente. Es una apuesta, no un dato: el archivo declara además, una sola vez en la cabecera, el puerto de salida real (LOC+5).
Archivo | LOC+5 (declarado) | LOC+9 más frecuente | ¿Coincide?
CORPUS_A01 | GTPBR | HNPCR (457 de 977) | ✗
CORPUS_A02 | HNPCR | COCTG (477 de 806) | ✗
CORPUS_A03 / A03v | HNPCR | JMKIN (195 de 369) | ✗
CORPUS_A04 | GTSTC | VEPBL (477 de 979) | ✗
CORPUS_A05 | GTPBR | GTPBR (382 de 736) | ✓
CORPUS_A06 | GTPBR | — (no trae LOC+9) | —
El séptimo archivo, CORPUS_A06, no tiene un solo LOC+9: antes no proponía ningún puerto, ni bien ni mal — es un caso distinto al de los cinco que proponían un valor equivocado.
6
Notes: Detallar la tabla LOC+5 si el tutor pregunta por el punto 2 de su retroalimentación anterior.

## Slide 7
III.D — BAHÍAS OCUPADAS SIN CARGA PROPIA
Bahías «invisibles»: hasta 50 % del buque no se veía
Un contenedor de 40/45 pies, estibado en bahía par, ocupa físicamente slots en las bahías impares vecinas. Antes de esta corrección, una bahía sin carga propia no aparecía en el plano en absoluto, aunque estuviera físicamente ocupada.
Chart: Bahías
| A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06
Con carga propia | 27 | 20 | 14 | 27 | 21 | 21
Invisibles (solo carga vecina) | 7 | 10 | 13 | 7 | 6 | 6
EL CASO MÁS EXTREMO
CORPUS_A03
13 invisibles
casi iguala a las 14 visibles
El plano anterior mostraba poco más de la mitad de las bahías físicamente ocupadas del buque.
7
Notes: El gráfico muestra cuánto del buque quedaba fuera del plano antes de esta corrección, especialmente en A03.

## Slide 8
IV–V. DECISIONES DE PRODUCTO · PENDIENTES SIN CERRAR
Una decisión tomada, tres anotaciones abiertas
DECISIÓN TOMADA
El conteo de «bahías» se mantiene en 34
No vuelve a 27. El número de 27 es el que este mismo proceso demostró que esconde una séptima parte del buque realmente ocupado; volver a 27 equivaldría a deshacer la corrección en el reporte que más consulta un planificador de estiba.
Queda pendiente, sin ser bloqueante, una aclaración visual de qué esas 34 bahías, 7 no tienen contenedor propio.
!
Calificadores LOC+6 / LOC+12 de CORPUS_A06
único archivo con versión SMDG15 del estándar; no se debe asumir que equivalen a LOC+9/LOC+11 solo por ocupar el mismo lugar.
!
Detención (ANR) en Android
no reprodujo en emulador API 36 tras C‑4, pero el 4 de septiembre se confirmó que el problema sigue vivo en dispositivo — sin reconciliar.
!
Aclaración visual de las 34 bahías
falta una línea de interfaz que distinga carga propia de bahías invisibles.
8
Notes: La decisión de mantener 34 bahías es una decisión de producto, no solo técnica — explicar el razonamiento si se pregunta.

## Slide 9
VI. MÉTODO DE VERIFICACIÓN
El proceso también se corrigió a sí mismo
6
afirmaciones corregidas
contra el corpus
3
de ellas eran del propio
verificador, no de los programadores
2
hallazgos del sprint que compartían
la misma causa raíz
El patrón común: inferir el significado de un dato del mundo real en vez de observarlo o preguntarlo — la misma clase de fallo que documentó la auditoría de seguridad del 25 de agosto sobre las reglas de Firestore.
«Cuando el dato viene del mundo y no del código, se observa o se pregunta; no se deduce.»
9
Notes: Este es el punto más importante para la evaluación: el proceso se corrigió a sí mismo tres veces, no solo a los programadores.

## Slide 10
VII. CONCLUSIONES
Sprint 1 cerrado y verificado dos veces
9
correcciones del sprint
5
hallazgos posteriores
135
pruebas automatizadas pasan
49
observaciones de flutter analyze (línea base)
La aplicación compila en Windows, Android y Web. Los cinco puntos de retroalimentación del tutor sobre el Incremento 1 quedan atendidos. Quedan tres anotaciones sin cerrar, ninguna bloqueante, documentadas para quien retome el proyecto en las tareas de cierre de octubre.
El resultado más transferible del sprint no es una cifra sino un método: la disciplina de doble verificación — código contra corpus, cada afirmación reproducida de forma independiente antes de aceptarse — detectó y corrigió errores de los tres participantes del proceso, incluido quien lo documenta.
10
Notes: Cerrar reafirmando que no hay pendientes bloqueantes y que los tres pendientes quedan documentados para el cierre de octubre.