INFORME DE ANÁLISIS: ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BAYSTREAM

Comparación entre la documentación (ERS v2.0 / Tercer Entregable) y el código fuente Fecha de análisis: 10 de junio de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto BayStream tiene una base sólida y funcional: el parser BAPLIE, la visualización del Bay Plan, la búsqueda, la lista filtrable y el dashboard estadístico están operativos y los 21 tests automatizados pasan correctamente. Sin embargo, al comparar contra los 35 requerimientos funcionales de la ERS, el estado real es:

| Estado | Cantidad | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| Implementados completos | 16 | RF-001, 002, 004, 006, 009, 011, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 030 |
| Implementados parciales | 6 | RF-003, 005, 007, 008, 010, 013 |
| No implementados | 13 | RF-012, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 034, 035 (+ RF-018 que la ERS marca erróneamente como implementado) |

Los módulos 1 a 4 (carga, visualización, búsqueda, lista) están esencialmente completos. Los módulos 5, 6 y 7 (gestión de muelle, sincronización y seguridad) están completamente pendientes, y son precisamente los que sustentan los objetivos específicos OE4 (validación en muelle) y OE5 (sincronización Offline-First) y las hipótesis H3 y H5 de la investigación. Esto es lo más urgente de cara a Proyecto de Graduación II, porque sin el módulo de tablet y la sincronización no se pueden medir dos de las seis hipótesis.

2. DIVERGENCIAS ENTRE LA DOCUMENTACIÓN Y EL CÓDIGO (CORREGIR EN LA ERS)

Estas inconsistencias deben corregirse en el documento antes de la próxima revisión, porque un evaluador que compare documento contra aplicación las detectará:

| RF | La ERS dice | El código real | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-005 (Detección OOG) | "Implementado" | El parser no procesa el segmento DIM: la bandera isOverDimension nunca se activa. La interfaz tiene colores e íconos para OOG, pero ningún contenedor se marcará jamás como OOG | Implementar el parsing de DIM (ver sección 5.1) o matizar el estado en la ERS a "Parcial" |
| RF-003 (Info. del buque) | Extrae "nombre, número IMO, indicativo de llamada, bandera" | El número IMO y el call sign se declaran como variables pero nunca se asignan (siempre quedan null) | Extraerlos del TDT/RFF+VON o ajustar la descripción del RF |
| RF-011 (Leyenda interactiva) | "Propuesto" | Ya está implementado (toggle con atenuación de celdas en bay_plan_view.dart) | Actualizar estado a "Implementado" — es un logro que conviene reflejar |
| RF-014 (% ocupación por bahía) | "Propuesto" | Ya está implementado (porcentaje en los chips del selector de bahías) | Actualizar estado a "Implementado" |
| RF-018 (Búsqueda por carga especial) | "Implementado" | El buscador solo filtra por ID, puerto y naviera. No reconoce los términos "reefer", "imo", "oog" | Implementarlo (es poco código, ver sección 5.2) o cambiar el estado |
| RF-008 (Colores) | OOG = morado | OOG usa naranja (Colors.orange), el mismo color de "Vacío"; la leyenda incluso dice "Vacío / OOG" en un solo ítem | Cambiar el color del código a morado (Colors.purple) y separar el ítem de la leyenda |
| RF-007 (Selector de bahías) | "Flechas avanzan/retroceden a bahía adyacente" con scroll automático | Las flechas solo desplazan la barra de chips 200 px; no cambian la bahía seleccionada ni hay scroll automático de centrado | Ajustar el comportamiento de las flechas |
| RF-013 (Resaltado) | "Efecto pulsante animado de borde dorado" | El resaltado es estático (borde amarillo con sombra, sin animación) | Agregar AnimationController con pulso, o relajar el criterio en la ERS |
| RF-010 (Detalle de contenedor) | Panel con "pesos (bruto, VGM, tara)" | El BottomSheet del Bay Plan solo muestra peso bruto | Agregar las dos filas de pesos al panel |

3. FUNCIONALIDADES PENDIENTES DE IMPLEMENTAR

3.1 Prioridad CRÍTICA (sustentan hipótesis de la investigación)

a) Módulo de Muelle / Tablet con validación preventiva (OE4, H3) No existe nada de este módulo en el código. Es la "innovación central" declarada en el Tercer Entregable (validación matemática antes del movimiento de grúa). Sin él no se puede medir H3 (reducción de errores de posición ≥90%).

b) Sincronización Offline-First con Firebase (RF-032, OE5, H5) Firebase está comentado en pubspec.yaml por el error de CMake en Windows. Sin sincronización no se puede medir H5 (latencia ≤3 segundos).

c) Almacenamiento local persistente (RF-031) Las 5 entidades del dominio ya tienen toJson/fromJson completos (28 métodos verificados), así que el 70% del trabajo está hecho. Solo falta integrar el guardado/carga.

3.2 Prioridad ALTA (SHOULD en la ERS)

- RF-012 — Indicadores de peso por tier en el Bay Plan.

- RF-025 — Exportación de reporte PDF.

- RF-033 — Exportación CSV/JSON.

- RF-026 — Vista panorámica del buque (todas las bahías coloreadas por ocupación).

3.3 Prioridad MEDIA (COULD en la ERS)

- RF-027 — Validación de reglas de estiba (20' sobre 40', pesos por stack, segregación IMDG).

- RF-028 — Planificación de secuencia de descarga.

- RF-029 — Comparación entre dos viajes (BAPLIE llegada vs. salida).

- RF-034 / RF-035 — Autenticación y RBAC (la propia ERS los deja fuera del MVP, pueden quedar para la fase final).

4. HALLAZGOS TÉCNICOS EN EL CÓDIGO (MEJORAS Y CORRECCIONES)

4.1 Defectos funcionales

- Decodificación de archivos incorrecta — En vessel_providers.dart se usa String.fromCharCodes(file.bytes!), que interpreta los bytes como Latin-1. Un BAPLIE con caracteres especiales (nombres de buques con acentos o eñes) se corrompería. Reemplazar por utf8.decode(file.bytes!, allowMalformed: true) (import dart:convert).

- Cálculo de ocupación con capacidad ficticia (cambio sin commitear en bay.dart) — El nuevo occupancyRate divide entre maxRows * maxTiers (12 × 10 = 120), pero esos valores son constantes por defecto que el parser nunca calcula a partir del buque real. Una bahía pequeña real (por ejemplo 6 filas × 4 tiers) mostraría una ocupación engañosamente baja. Recomendación: en _organizeBays del parser, calcular maxRows y maxTiers reales a partir de las coordenadas máximas detectadas en cada bahía, y entonces el porcentaje será fiel.

- Bay.getContainerAt lanza excepción en lugar de devolver null — El orElse hace throw StateError, lo cual contradice el propósito de un método "get que puede no encontrar". Usar firstWhereOrNull (paquete collection) o envolver en try/catch devolviendo null.

- Parsing en el hilo principal — BaplieParserService.parse() se ejecuta de forma síncrona en el hilo de UI. Con un archivo de 5,000 contenedores (meta de RNF-001) la interfaz se congelará durante el procesamiento. Solución: envolver con compute() de Flutter, que ejecuta el parsing en un isolate separado: final voyage = await compute(parserEntryPoint, content);

- Lista de contenedores dentro de SingleChildScrollView — En vessel_overview_page.dart la pestaña Lista anida ContainersListView dentro de un SingleChildScrollView, lo que obliga a renderizar todas las tarjetas a la vez y rompe la meta de 60 fps con miles de contenedores (RNF-001). Refactorizar a CustomScrollView con slivers (SliverToBoxAdapter para la tarjeta resumen + SliverList.builder para los contenedores).

4.2 Calidad de código (RNF-005 exige 0 errores y 0 advertencias)

flutter analyze reporta 49 issues (4 advertencias + 45 infos). La meta declarada en la ERS es 0:

- 3 lints obsoletos en analysis_options.yaml (avoid_returning_null_for_future, iterable_contains_unrelated_type, list_remove_unrelated_type) — fueron eliminados en Dart 3.3; borrar esas tres líneas.

- Import sin uso en test/widget_test.dart — eliminar.

- ~38 usos de withOpacity deprecado — reemplazo mecánico por .withValues(alpha: x).

- 2 print() de depuración en producción (bay_plan_view.dart líneas 204 y 209, en la leyenda interactiva) — eliminarlos o sustituir por debugPrint solo en modo debug.

- Estado duplicado: _selectedBayNumber local en BayPlanView + selectedBayProvider de Riverpod sincronizados con ref.listen. Unificar en el provider como única fuente de verdad simplifica el código y evita desincronización.

4.3 Cobertura de pruebas (clave para H1: precisión ≥95%)

Los 21 tests actuales cubren coordenadas ISO, parsing básico, bahías y entidades, pero no existen tests para: segmentos DGS (peligrosos), TMP (reefer), DIM (OOG), NAD (naviera), metadatos UNH/DTM, ni formatos alternativos de MEA. Además, la metodología del Tercer Entregable exige validar con mínimo 5 archivos BAPLIE reales de distintas navieras (MSC, Maersk, CMA CGM, ZIM, Hapag-Lloyd) — esos archivos de prueba aún no están en el repositorio. Recomendación: crear carpeta test/fixtures/ con archivos reales anonimizados y un test que calcule el porcentaje de contenedores correctamente extraídos (el indicador de H1).

5. RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACIÓN (CÓMO HACERLO)

5.1 Parsing del segmento DIM para OOG (RF-005) — esfuerzo: bajo

En el switch de _parseContainers() en baplie_parser_service.dart, agregar:

case 'DIM':

// DIM+qualifier+CMT:length:width:height' — 5..9 indican sobredimensión

if (containerBuilder != null) {

final elements = _getElements(segment);

final dimQualifier = _safeGetElement(elements, 1);

// Calificadores 5-9 = excess dimensions (front/back/right/left/height)

if (dimQualifier != null && ['5','6','7','8','9'].contains(dimQualifier)) {

containerBuilder.isOverDimension = true;

}

}

break;

Agregar también el campo isOverDimension al _ContainerBuilder (ya existe en la entidad) y un test con un BAPLIE que incluya DIM.

5.2 Búsqueda por carga especial (RF-018) — esfuerzo: bajo

En container_search_delegate.dart, dentro del filtro de _buildSearchResults:

final matchesSpecial =

(['REEFER', 'REFRIGERADO'].any(normalizedQuery.contains) && container.isReefer) ||

(['IMO', 'PELIGROSO', 'DANGEROUS', 'DG'].any(normalizedQuery.contains) && container.isDangerous) ||

(['OOG', 'SOBREDIMENSION'].any(normalizedQuery.contains) && container.isOverDimension);

return matchesId || matchesPod || matchesPol || matchesOperator || matchesSpecial;

5.3 Almacenamiento local persistente (RF-031) — esfuerzo: medio

- Agregar shared_preferences: ^2.2.0 al pubspec (suficiente para el MVP; Hive solo si se manejan muchos viajes grandes).

- Crear VoyageStorageService en lib/features/vessel/data/services/ con métodos saveVoyage(VesselVoyage v) (serializa con el toJson() ya existente) y getRecentVoyages().

- En VoyageNotifier.loadVesselFromFile(), tras el parseo exitoso, guardar automáticamente.

- En EmptyStateWidget, mostrar la lista de "Viajes recientes" con opción de restaurar.

5.4 Exportación PDF (RF-025) y CSV/JSON (RF-033) — esfuerzo: medio

- Paquetes: pdf: ^3.10.0 + printing: ^5.12.0 (el segundo da el diálogo nativo de guardar/imprimir multiplataforma).

- Estructura del PDF: portada con datos del buque (reutilizar datos de VoyageSummaryCard), tabla de estadísticas (de voyageStatsProvider), top navieras/puertos (de los providers de distribución ya existentes) y listado de carga especial.

- CSV: generar manualmente (una fila por contenedor con todas las columnas) y guardar con FilePicker.platform.saveFile() que ya tienen como dependencia. JSON: jsonEncode(voyage.toJson()) — ya está todo serializable.

- Botón de exportar en el AppBar con un PopupMenuButton (PDF / CSV / JSON).

5.5 Vista panorámica del buque (RF-026) — esfuerzo: medio

Nuevo widget VesselProfileView: una fila horizontal de bloques (uno por bahía, ordenados), cada bloque coloreado con un gradiente según occupancyRate (verde claro → rojo intenso), con badges si la bahía contiene IMO/reefer/OOG, y onTap que actualice selectedBayProvider y navegue a la pestaña Bay Plan (mismo mecanismo que ya usa la búsqueda). Puede agregarse como cabecera colapsable del Bay Plan o como cuarta pestaña.

5.6 Reactivar Firebase para sincronización (RF-032) — esfuerzo: alto

El bloqueo es solo en el build de Windows (CMake). Estrategia recomendada:

- Reactivar firebase_core y cloud_firestore en pubspec.

- Para Windows, dos opciones: (a) usar las versiones recientes de firebase_core que ya soportan Windows en modo nativo C++ (probar con Flutter 3.x actualizado y Visual Studio con el workload "Desktop development with C++"); o (b) si persiste el error, condicionar la sincronización a Android/Web (la tablet de muelle es Android, que es donde la sincronización es crítica según OE5) y dejar el Desktop como emisor vía Web temporalmente.

- Alternativa que el propio Tercer Entregable contempla: Supabase (supabase_flutter no tiene problemas de CMake en Windows y ofrece realtime + offline con paquetes complementarios). Si Firebase sigue bloqueando, documentar el cambio justificándolo con la mención a Supabase que ya existe en el documento (sección de Escalabilidad).

- Para H5: registrar timestamps de escritura/lectura en cada documento sincronizado para medir la latencia (mínimo 30 mediciones según la metodología).

5.7 Módulo de Muelle / Tablet (OE4, H3) — esfuerzo: alto, máxima prioridad de investigación

Crear un nuevo feature lib/features/dock/ siguiendo la misma Clean Architecture:

- Entidad CraneMovement: contenedor, posición planificada (del BAPLIE), posición física reportada, estado (pendiente/validado/error), timestamp.

- Motor de validación (lógica pura en domain, fácilmente testeable): comparar la coordenada BBBRRTT reportada contra la planificada; si no coincide, retornar el detalle de la discrepancia (bahía/fila/tier equivocado).

- UI tablet: listado de secuencia digital (reutilizando ContainersListView), campo de entrada de posición física (teclado numérico grande, alto contraste para exterior), feedback verde/rojo + HapticFeedback.heavyImpact() en error (mencionado en los alcances).

- Los escenarios simulados de posicionamiento incorrecto para H3 se pueden implementar como un "modo de prueba" que inyecta errores deliberados — eso mismo sirve para la validación empírica documentada.

5.8 Indicadores de peso por tier (RF-012) — esfuerzo: bajo

En _BayGridWidget, al construir cada _buildTierRow, sumar grossWeight de los contenedores de ese tier (ya está el positionMap) y renderizar una etiqueta al final de la fila: Text('${(tierWeight/1000).toStringAsFixed(1)} t'). Omitir si el tier no tiene contenedores.

6. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

| RNF | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 Rendimiento | ⚠️ Riesgo | Parsing en hilo de UI y lista no virtualizada (ver 4.1.4 y 4.1.5). Sin benchmarks automatizados aún |
| RNF-002 Usabilidad | ✅ Parcial | Material 3 correcto, español, retroalimentación visual completa. La medición SUS corresponde a la fase de validación |
| RNF-003 Portabilidad | ✅ | Carpetas android/, windows/ y web/ presentes y compilables |
| RNF-004 Seguridad | ✅ | 100% procesamiento local hoy (trivialmente cumplido porque no hay sync) |
| RNF-005 Mantenibilidad | ⚠️ | Arquitectura limpia y bien documentada con ///, pero flutter analyze reporta 49 issues y la meta es 0 |
| RNF-006 Disponibilidad | ✅ | Excepciones tipadas, recuperación de errores, botón limpiar datos |
| RNF-007 Escalabilidad | ✅ | Feature-based + providers derivados, correcto |
| RNF-008 Estándares | ⚠️ | BAPLIE 2.2.1 parcial: DIM, FTX, RNG y CNT (mencionados en los alcances del Tercer Entregable) no se procesan |

7. HOJA DE RUTA SUGERIDA (ORDEN DE EJECUCIÓN)

| # | Tarea | Esfuerzo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Correcciones rápidas: parsing DIM (5.1), búsqueda especial (5.2), color OOG morado, utf8.decode, flechas del selector, VGM/tara en detalle, limpiar los 49 issues de analyze, quitar prints | 1-2 días | Cierra 6 RF parciales + RNF-005, y alinea código con ERS |
| 2 | Actualizar la ERS: estados de RF-011, 014 (a Implementado), RF-018 (a Propuesto o implementarlo), matizar RF-003/005 | medio día | Consistencia documental ante el evaluador |
| 3 | Peso por tier (RF-012) y ocupación con capacidad real (corregir el cambio pendiente de bay.dart antes de commitear) | 1 día | Completa Módulo 2 al 100% |
| 4 | Persistencia local (RF-031) + exportación CSV/JSON (RF-033) | 2-3 días | Dos SHOULD con la serialización ya lista |
| 5 | Exportación PDF (RF-025) y vista panorámica (RF-026) | 3-4 días | Completa los SHOULD restantes |
| 6 | Parsing con compute() + lista con slivers + tests con archivos BAPLIE reales (fixture para H1) | 2-3 días | RNF-001 y evidencia para H1 |
| 7 | Módulo de Muelle con validación preventiva (5.7) | 1-2 semanas | OE4 / H3 — la innovación central del proyecto |
| 8 | Firebase/Supabase + sincronización (5.6) | 1-2 semanas | OE5 / H5 |
| 9 | Autenticación y RBAC (RF-034/035) — solo si hay tiempo, la ERS los excluye del MVP | 3-5 días | Cierra los 35 RF |

Notas finales:

- Hay 2 cambios sin commitear (bay.dart y bay_plan_view.dart); el de bay.dart conviene corregirlo según la sección 4.1.2 antes de hacer commit, porque la capacidad fija de 120 slots dará porcentajes engañosos.

- Los 21 tests pasan y la arquitectura Clean + Riverpod está bien ejecutada — la base es de calidad; el grueso del trabajo pendiente está en los módulos 5-7, que son justamente los que diferencian a BayStream de un simple visor BAPLIE según la justificación del proyecto.