Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Centro Universitario de Puerto Barrios

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Proyecto de Graduación I

Ing. Juan Pablo Escobar

Análisis del Contexto y Requisitos de Proyecto

Ecosistema Multiplataforma para la optimización en Tiempo Real
de la planificación de Estiba de Buques Portacontenedores

Carlos Giovanni Martínez Aldana 0909-22 -19157

Puerto Barrios, Izabal 7 de marzo de 2026

Índice

Introducción	5

I.	Estudio de Factibilidad	7

A.	Factibilidad Técnica	7

1.	Stack Tecnológico	7

2.	Infraestructura de Hardware Requerida	9

4.	Conclusión de Factibilidad Técnica	11

B.	Factibilidad Operativa	11

1.	Análisis de Usuarios Finales	11

2.	Problemática Operativa que resuelve BayStream	13

3.	Resistencia al Cambio y Estrategias de Mitigación	14

4.	Conclusión de Factibilidad Operativo	15

C.	Factibilidad Financiera	15

1.	Costos de Desarrollo de Fase Académica (MVP de Proyecto de Graduación	16

2.	Proyección de Ingresos en Fase Comercial ( SaaS Enterprise)	17

3.	Análisis Costo Beneficio para el Cliente	18

4.	Conclusión de Factibilidad Financiera	19

III.	Antecedentes del Tema	24

A.	Contexto histórico de la Contenedorización	24

B.	Evolución de los Sistemas de Planificación de Estiba	24

C.	Brecha Tecnológica Identificada	25

D.	Investigaciones previas relevantes	26

IV.	Supuestos y Expectativas del Tema	27

A.	Supuestos de la Investigación	27

B.	Expectativas del Proyecto	28

V.	Justificación del Tema	30

A.	Justificación por Conveniencia	30

B.	Relevancia Social	30

C.	Implicaciones Prácticas	31

D.	Valor Teórico	31

E.	Utilidad Metodológica	32

VI.	Planteamiento del Problema	32

A.	Descripción del Problema	32

1.	Nivel 1 - Oficina de Planificación	33

2.	Nivel 2 - Operación de Muelle	33

B.	Pregunta de Investigación	34

C.	Preguntas Específicas	34

D.	Objetivos de la Investigación	35

1.	Objetivo General	35

2.	Objetivos Específicos	35

VII.	Requerimientos Funcionales del Sistema	37

A.	Modulo 1: Carga y Procesamiento de Datos (RF-001 a RF-005)	37

B.	Modulo 2: Visualización del Plano de Estiba (RF-006 a RF-014)	44

C.	Modulo 3: Búsqueda de Contenedores (RF-015 a RF-020)	55

D.	Modulo 4: Lista y Filtrado de Contenedores (RF-021 a RF-025)	62

E.	Modulo 5: Gestión de Muelle y Planificación (RF-026 a RF-030)	68

F.	Modulo 6: Sincronización y Respaldo de Datos (RF-031 a RF-033)	74

G.	Modulo 7: Administración y Seguridad (RF-034 a RF-035)	77

VIII.	Requerimientos No Funcionales del Sistema	81

IX.	Alcances y Límites	89

A.	Alcances del Proyecto	89

B.	Límites del Proyecto	90

X.	Definición de Muestra	92

A.	Población	92

1.	Población de datos (archivos BAPLIE)	92

2.	Población de Usuarios	92

B.	Tipo de Muestreo	93

C.	Muestra de Datos	93

D.	Muestra de Usuarios	94

E.	Criterios de Inclusión y Exclusión	95

XI.	Hipótesis	96

A.	Hipótesis General	96

B.	Hipótesis Específicas	97

C.	Variables de la Investigación	98

D.	Hipótesis Nula	99

Bibliografía	100

# Introducción

El presente Estudio de Factibilidad tiene como proposito determinar la viabilidad integral del proyecto de software BayStream, un ecosistema multiplataforma orientado a la optimizacion en tiempo real de la planificacion de estiba de buques portacontenedores en terminales portuarias. El estudio se ha elaborado siguiendo los lineamientos metodologicos establecidos por Hernandez Sampieri, Fernandez Collado y Baptista Lucio en su obra Metodologia de la Investigacion (5.a edicion), que situa el analisis de factibilidad como un componente indispensable dentro del marco de viabilidad del proyecto de investigacion.

De acuerdo con Hernandez Sampieri et al. (2010), la factibilidad de un proyecto de investigacion comprende la disponibilidad de recursos humanos, materiales, tecnologicos y financieros necesarios para su ejecucion, asi como la capacidad operativa del equipo investigador para llevar a buen termino los objetivos planteados. En este sentido, el presente analisis examina cuatro dimensiones clave: la factibilidad tecnica, la factibilidad operativa, la factibilidad financiera y el cronograma de ejecucion.

BayStream nace como respuesta a una problematica operativa concreta y documentada en el sector portuario: el desfase entre la operacion fisica en el muelle, caracterizada por el uso de listas en papel y comunicacion radial, y los sistemas digitales de planificacion en oficina. Esta brecha genera errores humanos, retrabajos y latencia en la informacion que afectan la eficiencia de las operaciones de carga y descarga de contenedores. La innovacion central del sistema propone eliminar el listado de secuencia en papel mediante una solucion digital que valida matematicamente el plano BAPLIE in situ, transformando el paradigma operativo de reactivo a preventivo.

El comercio maritimo internacional constituye la columna vertebral del intercambio global de mercancias, movilizando aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial a traves de buques portacontenedores (UNCTAD, 2023). La gestion eficiente de la estiba de contenedores es una operacion critica que impacta directamente en la seguridad de la navegacion, la eficiencia portuaria y los costos logisticos de la cadena de suministro global. Un plano de estiba (stowage plan o bay plan) es la representacion grafica de la ubicacion de cada contenedor dentro de un buque, organizada por bahias, filas (rows) y niveles (tiers). Estos planos se transmiten en formato BAPLIE (Bayplan/Stowage plan occupied and empty locations message), un subconjunto del estandar EDIFACT de las Naciones Unidas para el intercambio electronico de datos.

A pesar de la importancia de esta informacion, muchos operadores portuarios, navieras regionales y profesionales del sector maritimo en paises en desarrollo carecen de herramientas accesibles para visualizar e interpretar estos archivos de manera grafica. Las soluciones comerciales existentes como Navis StowMan o INTERSCHALT DELmation tienen costos de licenciamiento que superan los $50,000 USD anuales por terminal (Drewry Maritime Research, 2022), dejando un vacio tecnologico significativo para operadores de menor escala que BayStream pretende llenar.

- Estudio de Factibilidad

- Factibilidad Técnica

La factibilidad tecnica evalua si los recursos tecnologicos, las herramientas de desarrollo y la infraestructura requerida para la construccion del sistema BayStream estan disponibles y son suficientes para alcanzar los objetivos del proyecto. Segun Hernandez Sampieri et al. (2010), este analisis debe contemplar tanto el estado del arte de las tecnologías empleadas como la competencia tecnica del equipo de desarrollo.

- Stack Tecnológico

BayStream esta construido sobre un conjunto de tecnologias maduras, de codigo abierto y con soporte activo de comunidades globales de desarrolladores, lo que garantiza su mantenibilidad y escalabilidad a mediano y largo plazo:

| Componente | Tecnología | Versión | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework Principal | Flutter (Dart) | 3.x | Single codebase para Android, Windows y Web. Compilacion nativa, alto rendimiento. |
| Arquitectura de Software | Clean Architecture | - | Separacion estrictaDomain/Data/Presentation. Alta testabilidad y mantenibilidad. |
| Gestion de Estado | Riverpod | 3.x | Estado reactivo, seguro en compilacion, sin dependencia del arbol de widgets. |
| Backend / Sincronizacion (MVP) | Firebase (Firestore, Auth, Storage) | - | Soporte Offline-First, sincronizacion en tiempo real, integracion directa con Flutter SDK. |
| Backend / Sincronizacion (Comercial) | Supabase (PostgreSQL + Self-Hosted) | - | Control total de datos, cumplimiento de normativas corporativas (GDPR, ISO 27001). |
| Modulo Desktop | Flutter Windows (C++ / CMake) | - | Compilacion nativa Windows, acceso a APIs del SO, rendimiento adecuado para Bay Plan Grid. |
| Modulo Mobile | Flutter Android (tablet) | - | Interfaz tactil de alto contraste optimizada para entornos de muelle. |
| Estandar de Datos | EDIFACT BAPLIE / ISO 6346 | D.95B+ | Estandar internacional de la industria naviera. Parser propio en Dart (BBBRRTT). |
| Control de Versiones | Git / GitHub (Monorepo) | - | Trazabilidad completa del codigo, integracion con pipelines CI/CD. |
| Asistente de Desarrollo | Cascade (AI Coding Assistant) | - | Aceleracion del desarrollo del MVP sin comprometer arquitectura ni calidad. |

- Infraestructura de Hardware Requerida

| Recurso de Hardware | Especificación Mínima | Disponibilidad | Uso en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Computadora de Desarrollo (Windows) | Intel Core i5, 16 GB RAM, SSD 256 GB | Disponible | Compilación Desktop, desarrollo Flutter |
| Tablet Android (pruebas) | Android 10+, pantalla 10", 4 GB RAM | Disponible | Pruebas modulo de muelle, validacion UX tactil |
| Conexion a Internet | Banda ancha >= 10 Mbps | Disponible | Sincronizacion Firebase, repositorio GitHub |
| Servidor Cloud | Firebase Spark Plan (gratuito) / VPS 4 vCPU (comercial) | Disponible (free) | Backend, autenticacion, sincronizacion en tiempo real |

- Diagrama de Arquitectura del Sistema

Diagrama 1

Arquitectura de Alto Nivel de Baystream

| CAPA DE PRESENTACIÓN (Flutter) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BayPlan Grid (Desktop) | Tablero de Control (Desktop) | Validación Muelle (Tablet) | Búsqueda Global | Resumen y Estadística |
| ▼ ▼ ▼ Riverpod Providers ▼ ▼ ▼ |  |  |  |  |
| CAPA DE DOMINIO (Entidades + Casos de Uso) |  |  |  |  |
| Voyage | Bay / Container | BAPLIE parser | Validador de Estiba | Zonificación Vacíos |
| ▼ ▼ ▼ Repositorios (Interfaces) ▼ ▼ ▼ |  |  |  |  |
| CAPA DE DATOS (Implementaciones) |  |  |  |  |
| File System (BAPLIE .edi) | Firebase- Firestore | Firebase- Auth | Supabase (PostgreSQL) | Cache Local (Hive/SharedPr) |

Fuente: Elaboración propia.

- Conclusión de Factibilidad Técnica

Se concluye que el proyecto BayStream es técnicamente factible. El stack tecnológico es maduro, accesible y alineado con las mejores prácticas de la industria del software. El hardware requerido está disponible, la infraestructura cloud es gratuita para el MVP, y el equipo de desarrollo posee la competencia técnica y el conocimiento del dominio necesarios para ejecutar exitosamente todas las fases del proyecto.

- Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa evalúa si el sistema propuesto será utilizado efectivamente por sus usuarios objetivo una vez implementado. Hernández Sampieri et al. (2010) señalan que un proyecto técnicamente posible puede fracasar si no se consideran adecuadamente los factores humanos, organizacionales y de adopción tecnológica.

- Análisis de Usuarios Finales

Muestra del desglosamiento por medio de tabla para visualizar los detalles del análisis propuesto de los usuarios finales:

| Perfil | Entorno | Necesidades Clave | Nivel de Adopcion |
| --- | --- | --- | --- |
| Ship Planner / Planificador de Estiba | Oficina, escritorio Windows | Tablero de control en vivo, parsing automático BAPLIE, Bay Plan Grid, asignación de vacíos por zonificación. | ALTO. Perfil técnico con experiencia en TOS. Interfaz replica flujos conocidos. |
| Supervisor de Muelle / Tally Man | Muelle, Tablet Android | Listado de secuencia digital, validación en tiempo real, notificaciones hápticas, alto contraste. | MEDIO-ALTO. Requiere capacitación inicial. Interfaz reemplaza directamente el papel. |
| Gerente de Operaciones | Oficina / remoto | Reportes de operación, métricas de eficiencia, auditoria de movimientos. | ALTO. Consumidor de datos, no operador directo del sistema. |
| Agente Naviero | Oficina externa | Consulta de planos de estiba, búsqueda de contenedores, verificación de embarque. | MEDIO. Acceso vía web, funciones de solo lectura. |

- Problemática Operativa que resuelve BayStream

Se desglosa la problemática que esta surgiendo actualmente en el recinto portuario resumidamente, dando los puntos más importantes del porque BayStream es una muy buena solución para dichas situaciones que en ciertas ocasiones se salen de nuestras manos:

| Modelo Actual (Reactivo) | Modelo BayStream (Preventivo) |
| --- | --- |
| Listado de secuencia impreso en papel, susceptible a perdida, deterioro climático y errores de transcripción. | Listado digital en tablet con sincronización en tiempo real. Sin papel, sin errores de transcripción. |
| El error de posición se detecta DESPUES de que la grúa ha movilizado el contenedor, generando retrabajos costosos (USD 500-2,000 por movimiento erróneo). | Validación matemática del plano BAPLIE ANTES de autorizar el movimiento. El sistema bloquea el error antes de que ocurra. |
| Comunicación radial entre muelle y oficina genera latencia de 15-45 minutos en actualizaciones del plan. | Sincronización bidireccional en tiempo real (Firebase Offline-First). Cambios reflejados instantáneamente. |
| Asignación manual de contenedores vacíos sin criterios de zonificación. | Zonificación dinámica: el sistema sugiere posiciones optimas respetando restricciones de peso y segregación. |
| No existe trazabilidad digital. Reportes posoperación manuales. | Registro automático de cada acción (Audit Trail). Reportes exportables en BAPLIE y PDF. |

- Resistencia al Cambio y Estrategias de Mitigación

- Diseño centrado en el usuario:

La interfaz de la tablet replica visualmente el listado de secuencia en papel, reduciendo la disonancia cognitiva. Elementos grandes, alto contraste, operables con guantes de trabajo.

- Implementación gradual (piloto):

Periodo de implementación paralela de cuatro semanas: sistema digital + proceso tradicional simultáneamente hasta ganar confianza.

- Capacitación practica:

Módulo de 8 horas (teoría + practica simulada con buques reales). El sistema incluye un Modo simulación para entrenar sin afectar producción.

- Soporte técnico continuo:

SLA de respuesta menor a 4 horas durante los primeros tres meses post-implementacion.

- Conclusión de Factibilidad Operativo

Se concluye que el proyecto BayStream es operativamente factible. El sistema resuelve una problemática real, concreta y costosa. Los perfiles de usuario están bien definidos, las interfaces minimizan la curva de aprendizaje y las estrategias de mitigación son sólidas. La experiencia del desarrollador como Ship Planner activo es un activo crítico para garantizar la aceptación operativa.

- Factibilidad Financiera

La factibilidad financiera determina si el proyecto dispone de los recursos económicos necesarios para su desarrollo y si su implementación representa una inversión justificada. De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2010), este análisis debe contemplar los costos directos e indirectos, así como la estimación del retorno sobre la inversión cuando el proyecto tiene proyección comercial.

El análisis financiero de BayStream se estructura en dos fases: la fase académica, correspondiente al desarrollo del MVP de proyecto de graduación, y la fase comercial, correspondiente al modelo SaaS Enterprise orientado a terminales portuarias.

- Costos de Desarrollo de Fase Académica (MVP de Proyecto de Graduación

- Costos de Recursos Humanos

| Rol | Horas/Semana | Duración | Total Horas | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Principal (Carlos) | 20 h/sem | 24 semanas | 480 h | Costo de oportunidad |
| Asesor de Proyecto | 2 h/sem | 24 semanas | 48 h | Q142.00 (universidad) |

- Costos de Infraestructura Tecnológica

| Ítem | Plan / Descripción | Costo Mensual | Total (5 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Firebase (Firestore + Auth + Storage) | Spark Plan (Gratuito) | Q0.00 | Q0.00 |
| GitHub (Repositorio privado) | Plan Gratis | Q0.00 | Q0.00 |
| Flutter SDK / Dart SDK | Open Source | Q0.00 | Q0.00 |
| IDE (VS Code / Android Studio) | Gratuito | Q0.00 | Q0.00 |
| Cascade AI Coding Assistant | Plan personal | Q155.00 | Q775.00 |
| Consumo electrico | Estimado 120 kWh/mes | Q116.25 | Q581.25 |
| Conexion a internet | Servicio existente | Q77.50 | Q387.50.00 |
| Material de oficina / impresiones | Estimado | Q30.00 | Q150.00 |
| Tablet Android (pruebas) | Hardware existente | Q0.00 | Q0.00 |
| TOTAL DE COSTOS FASE ACADEMICA |  |  | Q1,893.75 |

- Proyección de Ingresos en Fase Comercial ( SaaS Enterprise)

| Plan | Descripción | Precio Anual (GTQ) | Mercado Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | 1 buque a la vez, hasta 3 usuarios, soporte básico. | Q48,000/año | Terminales pequeñas, 1-3 buques/semana |
| Professional | 3 buques simultáneos, hasta 10 usuarios, exportación BAPLIE, soporte prioritario. | Q96,000/año | Terminales medianas, 4-10 buques/semana |
| Enterprise | Buques ilimitados simultáneos, self-hosted (Supabase), integración TOS, SLA 99.9%. | Q144,000/año | Grandes terminales, +10 buques/semana |

- Análisis Costo Beneficio para el Cliente

| Sin BayStream (Costo Actual) | Con BayStream (Ahorro Estimado) |
| --- | --- |
| 200 movimientos/buque x 4 buques/semana = 800 mov/semana. 800 x 1% = 8 movimientos erróneos/semana x GTQ 780 = GTQ 6,240/semana en retrabajos. | Reducción de tasa de error del % al 0.2% (90% de mejora). 1.6 errores/semana x GTQ 780 = GTQ 1,248/semana. Ahorro semanal: GTQ 4,992. |
| Costo anual de errores: GTQ 299,520 | Ahorro anual estimado: GTQ 59,904. |

- Conclusión de Factibilidad Financiera

Se concluye que el proyecto BayStream es financieramente factible en ambas fases. En la fase académica, el costo total es de GTQ 1,893.75. En la fase comercial, el modelo SaaS presenta proyecciones de ingresos sólidas, márgenes crecientes y una plataforma extraordinaria para el cliente final.

- Cronograma de Ejecución

El cronograma establece la planificación temporal del proyecto BayStream alineado al calendario académico del curso Proyecto de Graduación I de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Ciclo Noveno, Sección A, impartido por el Catedrático Juan Pablo Israel Escobar Castro. El proyecto se distribuye en 13 semanas (febrero a mayo 2026), organizadas en seis fases con entregables verificables que corresponden a las fechas de revisión establecidas por la universidad. Siguiendo la recomendación de Hernández Sampieri et al. (2010), cada fase produce artefactos concretos que permiten evaluar el avance del proyecto de forma objetiva.

- Fases del Proyecto y Entregables

| Fase | Periodo | Semanas | Entregables | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Selección del Tema | 21 feb a 6 Mar | S1 a S2 | Propuesta de 3 temas de investigación. Revisión y selección definitiva del tema. | 5 + 5 |
| Fase 2: Estudio de Factibilidad | 7 Mar a 20 Mar | S3 a S4 | Introducción, Antecedentes del Tema, Supuestos y Expectativas, Justificación del Tema, Planteamiento del Problema. | 5 |
| Fase 3: Análisis de Requerimientos | 21 Mar a 10 Abr | S5 a S7 | Requerimientos Funcionales del Sistema (35 RF + 8 RNF). Alcances y Limites. Definición de Muestra. Hipótesis. Diseño o Tipo de Investigación. Variables e Indicadores (Independiente y Dependientes). Objetivos de la Investigación. Índice Provisional del Marco Teórico. | 5 + 10 |
| Fase 4: Planificación y Documentación | 11 Abr a 1 May | S8 a S10 | Cronograma y Recursos Tentativos. Referencias Bibliográficas. | 10 |
| Fase 5: Análisis y Diseño de la Aplicación | 2 May a 15 May | S11 a S12 | Revisión del Análisis de la Aplicación. Revisión del Diseño de la Aplicación. | 10 + 10 |
| Fase 6: Prototipado y Defensa | 16 May a 30 May | S13+ | Revisión Primeros Prototipos funcionales. Defensa de Anteproyecto. | 10 |

- Diagrama de Gantt de Distribución Semanal

El siguiente diagrama muestra la distribución temporal de las actividades del proyecto a lo largo de las 13 semanas del semestre. Las barras de color indican el periodo de ejecución de cada actividad, y los marcadores negros (█) indican las fechas de entrega.

Diagrama 2

Distribución Semanal de Proyecto Graduación I

Fuente: Elaboración propia.

- Hitos Críticos del Proyecto

| Hito | Fecha | Entregable Verificable | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| H1: Tema aprobado | 21 Feb 2026 | Propuesta de 3 temas presentada al catedrático | 5 |
| H2: Tema seleccionado | 7 Mar 2026 | Revisión #2 y selección definitiva del tema | 5 |
| H3: Factibilidad completada | 14 Mar 2026 | Estudio de Factibilidad: Introducción, Antecedentes, Supuestos, Justificación, Planteamiento del Problema | 5 |
| H4: Requerimientos definidos | 21 Mar 2026 | 35 RF + 8 RNF, Alcances, Limites, Muestra, Hipótesis | 5 |
| H5: Marco teórico e investigación | 11 Abr 2026 | Diseño de Investigación, Variables, Objetivos, Índice Marco teórico | 10 |
| H6: Planificación completa | 25 Abr 2026 | Cronograma, Recursos Tentativos, Referencias Bibliográficas | 10 |
| H7: Análisis y Diseño | 9 May 2026 | Revisión del Análisis y Diseño de la Aplicación | 10 + 10 |
| H8: Prototipos funcionales | 16 May 2026 | Revisión de Primeros Prototipos funcionales de BayStream | 10 |
| H9: Defensa de Anteproyecto | Mayo 2026 | Defensa oral del anteproyecto ante tribunal evaluador | 80 |

- Supuestos y Restricciones del Cronograma

El cronograma está sujeto a los siguientes supuestos: 1: Dedicaré un mínimo de 20 horas semanales al proyecto; 2: el catedrático estará disponible para revisiones en las fechas establecidas del cronograma universitario; 3: no habrá cambios mayores en requisitos después de la Semana 5; 4: el equipo de desarrollo (único desarrollador) mantendrá disponibilidad constante. Las restricciones incluyen: la concurrencia con actividades laborales del desarrollador (Ship Planner en terminal portuaria), limitando disponibilidad a horarios vespertinos y fines de semana; la dependencia de un único desarrollador, eliminando paralelismo de tareas técnicas; y el calendario fijo de entregas que no admite extensiones de plazo.

- Antecedentes del Tema

- Contexto histórico de la Contenedorización

La revolución del contenedor, iniciada por Malcolm McLean en 1956, transformo radicalmente el transporte marítimo al estandarizar la unidad de carga en contenedores intermodales de dimensiones normalizadas (Levinson, 2006). La adopción global del contenedor estándar de 20 y 40 pies, regulado por la norma ISO 668, permitió la automatización progresiva de las operaciones portuarias y la necesidad de sistemas informáticos para gestionar la ubicación de miles de contenedores dentro de un solo buque.

Antes de la contenedorizacion, la carga y descarga de mercancías a granel requería días de trabajo manual intensivo. Con la introducción del contenedor estándar, el tiempo de operación se redujo en un 90% y los costos de transporte cayeron drásticamente, facilitando la globalización del comercio (Levinson, 2006). Este cambio de paradigma genero la necesidad de sistemas de planificación de estiba cada vez más sofisticados.

- Evolución de los Sistemas de Planificación de Estiba

Los primeros sistemas de planificacion de estiba surgieron en la decada de 1980 como aplicaciones de escritorio que generaban representaciones bidimensionales de los planos de bahia. Con la adopcion del estandar EDIFACT en 1987 y la posterior definicion del mensaje BAPLIE por parte del grupo SMDG (Shipping Message Development Group), se establecio un formato universal para el intercambio electronico de informacion de estiba entre navieras, terminales y autoridades maritimas (SMDG, 2020).

Los principales sistemas actuales incluyen:

- Navis StowMan: Solución líder de mercado con optimización automática y cumplimiento de reglas de seguridad. Costo prohibitivo para operadores pequenhos (Q387,500+ GTQ/anho).

- INTERSCHALT DELmation: Suite completa de gestión de buques con módulos de planificación de estiba y cálculo de estabilidad.

- CargoMax / MACS3: Sistemas de carga y estabilidad utilizados por navieras para verificación de condiciones de carga.

- BAPLIE Viewer (genéricos): Visores básicos de escritorio que permiten abrir archivos BAPLIE sin capacidades avanzadas de interacción.

- Brecha Tecnológica Identificada

La revisión del mercado de software marítimo revela una brecha significativa: no existe una solución multiplataforma, accesible y de código abierto que permita a profesionales del sector visualizar planos de estiba de manera interactiva desde cualquier dispositivo. Las soluciones existentes son exclusivas de escritorio Windows, requieren licencias costosas y carecen de versiones móviles para consulta en campo durante operaciones portuarias (Rodrigue, 2020).

Ninguna de las herramientas existentes (tal vez proyectos a baja escala sí) ofrece la funcionalidad de validación a pie de muelle que BayStream propone como innovación central: la capacidad de verificar matemáticamente la posición de un contenedor antes de que la grúa ejecute el movimiento, eliminando errores costosos de manera preventiva.

- Investigaciones previas relevantes

Según Hernández Sampieri et al. (2014), la revisión de la literatura permite "detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio" (p. 61). Se identificaron los siguientes estudios previos:

- Avriel, Penn, Shpirer y Witteboon (1998) formalizaron el Container Ship Stowage Problem (CSSP) como un problema de optimización combinatoria NP-hard, estableciendo las bases teóricas para los algoritmos de planificación automática.

- Pacino, Delgado, Jensen y Bebbington (2011) propusieron un enfoque de descomposición del problema de estiba en niveles (master planning, slot planning), que es la base de los sistemas modernos.

- Wilson y Roach (2000) desarrollaron modelos de optimización para la planificación de estiba que consideran restricciones de peso, estabilidad y segregación de mercancías peligrosas.

- El grupo SMDG continua actualizando las especificaciones del mensaje BAPLIE, con la versión más reciente (BAPLIE 3.1) incorporando soporte para contenedores refrigerados inteligentes y requisitos de segregación.

- Supuestos y Expectativas del Tema

- Supuestos de la Investigación

De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2010), los supuestos son "proposiciones que se consideran validas y que constituyen la base de la teoría o del planteamiento" (p. 104). Para el presente proyecto se establecen:

- Disponibilidad de datos: Los archivos BAPLIE de prueba están disponibles en formato estándar EDIFACT con segmentos LOC, EQD, FTX, MEA, DIM, TMP, RNG, y contienen la estructura definida por SMDG.

- Estándar vigente: BAPLIE (versiones D.95B a D.13B) sigue siendo el formato predominante para intercambio de información de estiba en la industria marítima mundial.

- Acceso a dispositivos: Los usuarios cuentan con Windows 10+, Android 5.0+ (tablet) o navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox).

- Conocimiento del dominio: Los usuarios poseen conocimientos básicos de operaciones portuarias y comprenden conceptos de bahía, fila, nivel, cubierta y bodega.

- Conectividad variable: El módulo de muelle debe funcionar en condiciones de conectividad intermitente (Offline-First), sincronizando cuando la red esté disponible.

- Resistencia al cambio gestionable: El personal de muelle, habituado al proceso con papel, aceptara la transición al sistema digital mediante capacitación adecuada y un periodo de implementación paralela.

- Infraestructura cloud estable: Los servicios de Firebase/Supabase permanecerán disponibles con un uptime mínimo del 99.5% durante el periodo de desarrollo y pruebas.

- Regulaciones portuarias: Las terminales portuarias objetivo no tienen restricciones regulatorias que impidan el uso de dispositivos electrónicos (tablets) en el área de muelle.

- Expectativas del Proyecto

Las expectativas definen los resultados esperados una vez implementado el sistema:

- Reducción de tiempo de interpretación: BayStream reducirá en al menos un 60% el tiempo que los operadores dedican a interpretar archivos BAPLIE en texto plano, al proporcionar representación visual inmediata.

- Eliminación de errores de posición: La validación matemática a pie de muelle reducirá los errores de posición de contenedores en al menos un 90%, pasando de una tasa del 1% al 0.2%.

- Sincronización en tiempo real: La latencia entre una acción del planificador en oficina y su reflejo en la tablet de muelle será inferior a 3 segundos en condiciones normales de red.

- Precisión del parsing: El parser BAPLIE alcanzara una tasa de precisión del 95% o superior en la correcta interpretación de segmentos estándar.

- Adopción por usuarios: Los profesionales calificaran la usabilidad del sistema con puntaje promedio de 4.0 o superior en escala de 1 a 5.

- Ahorro económico: Las terminales que adopten BayStream experimentaran una reducción mínima del 50% en costos asociados a retrabajos de grúa por errores de posición.

- Contribución académica: El proyecto generara documentación técnica, código fuente y metodología replicable para investigaciones futuras en sistemas de información marítima.

- Justificación del Tema

Hernández Sampieri et al. (2010) señalan que la justificación de una investigación debe responder al "para que" y "por qué" del estudio, argumentando las razones que lo hacen necesario (p. 40). La justificación de BayStream se articula en cinco dimensiones:

- Justificación por Conveniencia

BayStream responde a una necesidad real y no atendida del sector marítimo-portuario: la falta de herramientas accesibles para visualizar planos de estiba y validar operaciones de carga en tiempo real. Los operadores que no pueden costear soluciones comerciales (Q59,904+ GTQ/año) se ven obligados a interpretar archivos BAPLIE en texto plano y trabajar con listados impresos en papel, procesos propensos a errores e ineficientes. La innovación de validación a pie de muelle transforma el paradigma de reactivo (detectar errores después del movimiento) a preventivo (bloquear errores antes del movimiento).

- Relevancia Social

El comercio marítimo sustenta la economía de países en desarrollo cuyas exportaciones dependen del transporte eficiente de contenedores. La UNCTAD (2023) estima que estos países manejan el 60% de las exportaciones mundiales en contenedores. Al democratizar el acceso a herramientas de visualización y validación de estiba, BayStream puede beneficiar a operadores portuarios, agentes navieros, empresas de logística y estudiantes de ingeniería marítima en la región centroamericana y del Caribe, donde la brecha tecnológica es particularmente pronunciada.

- Implicaciones Prácticas

BayStream aborda problemas prácticos concretos y cuantificables:

- Eliminación del listado de secuencia en papel, reduciendo errores de transcripción y perdida de información por condiciones climáticas adversas en el muelle.

- Identificación rápida de contenedores mediante búsqueda por ID, puerto de descarga u operador, con navegación automática al plano de bahía correspondiente.

- Validación preventiva de movimientos de grúa, evitando retrabajos con costo de GTQ 780-3000+ por movimiento erróneo.

- Sincronización bidireccional entre oficina y muelle, eliminando la latencia de 15-45 minutos de la comunicación radial.

- Zonificación inteligente de contenedores vacíos, optimizando el uso del espacio disponible en cada bahía.

- Generación automática de reportes de operación con trazabilidad completa.

- Valor Teórico

El proyecto contribuye al conocimiento en la intersección de la ingeniería de software, los sistemas de información marítima y el desarrollo multiplataforma. Demuestra la aplicabilidad de patrones de Clean Architecture y frameworks modernos (Flutter/Riverpod) en dominios especializados como la logística marítima. Documenta la implementación de un parser para el estándar EDIFACT/BAPLIE, un área con escasa documentación técnica en español, y propone un modelo de validación matemática de planos de estiba que no existe en la literatura académica actual.

- Utilidad Metodológica

El desarrollo genera un marco metodológico replicable para la creación de aplicaciones de visualización de datos especializados en Flutter con arquitectura limpia. La estrategia de Offline-First con sincronización en tiempo real, las técnicas de parsing de archivos EDI y el modelo de validación preventiva pueden adaptarse a otros dominios de la industria del transporte y la logística. La documentación del proceso de desarrollo con asistencia de inteligencia artificial (Cascade) contribuye a las metodologías emergentes de desarrollo asistido por AI.

- Planteamiento del Problema

- Descripción del Problema

Plantear el problema de investigación implica "afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación" (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 36). El problema central se describe a continuación.

En la industria marítimo-portuaria, la información de estiba se transmite en formato BAPLIE (EDIFACT), un formato de texto estructurado eficiente para intercambio electrónico, pero prácticamente ilegible para operadores humanos. Un archivo BAPLIE típico contiene miles de líneas de segmentos codificados:

Figura 1

Ejemplo líneas de segmentos codificados BAPLIE

Fuente: Elaboración Propia.

La problemática se manifiesta en dos niveles operativos críticos:

- Nivel 1 - Oficina de Planificación

Los planificadores de estiba (Ship Planners) necesitan visualizar gráficamente la distribución de contenedores para tomar decisiones de asignación, verificar restricciones de peso y segregación, y comunicar el plan operativo al personal de muelle. Sin herramientas de visualización accesibles, este proceso se realiza mentalmente o con hojas de cálculo improvisadas.

- Nivel 2 - Operación de Muelle

Los supervisores de muelle (Tally Men) reciben un listado de secuencia impreso en papel que indica el orden de descarga y carga de contenedores. Este listado es susceptible a perdida, deterioro climático, errores de transcripción y desactualización inmediata ante cualquier cambio en el plan. Cuando un contenedor se coloca en una posición incorrecta, el error se detecta únicamente después de que la grúa ha completado el movimiento, generando un retrabajo que cuesta entre GTQ 780 y GTQ 3,000+ por incidencia.

- Pregunta de Investigación

¿Es factible desarrollar un ecosistema multiplataforma de código abierto (BayStream) que permita a los profesionales del sector marítimo-portuario visualizar, gestionar y validar en tiempo real los planos de estiba de buques portacontenedores, a partir del procesamiento de archivos BAPLIE/EDIFACT, eliminando el uso de listados en papel y previniendo errores de posición antes de que ocurran?

- Preguntas Específicas

- ¿Qué arquitectura de software y tecnologías son las más adecuadas para desarrollar un ecosistema de estiba multiplataforma (Windows, Android, Web) con sincronización en tiempo real?

- Como implementar un parser eficiente y preciso para el estándar BAPLIE/EDIFACT que extraiga correctamente la información de estiba?

- ¿Cuál es la representación visual más efectiva para comunicar la distribución de contenedores diferenciando cubierta, bodega y tipos de carga especial?

- ¿Como diseñar un motor de validación matemática que verifique la posición de un contenedor antes de autorizar el movimiento de grúa?

- ¿Qué estrategia de sincronización Offline-First garantiza la consistencia de datos entre oficina y muelle en condiciones de conectividad intermitente?

- ¿Qué mecanismos de búsqueda y filtrado son más útiles para localizar contenedores específicos dentro de un plano de estiba?

- Objetivos de la Investigación

  - Objetivo General

Desarrollar un ecosistema multiplataforma (BayStream) para la gestión, visualización interactiva y validación en tiempo real de planos de estiba de buques portacontenedores, mediante el procesamiento de archivos BAPLIE/EDIFACT, utilizando Flutter, Clean Architecture y sincronización Offline-First.

  - Objetivos Específicos

Diseñar e implementar un parser de archivos BAPLIE/EDIFACT capaz de extraer información de contenedores, posiciones ISO (BBBRRTT), puertos, pesos y características especiales de carga.

- Desarrollar un módulo de escritorio (Windows) con interfaz gráfica interactiva que represente visualmente el Bay Plan Grid diferenciando cubierta (deck) y bodega (hold).

- Implementar un módulo de muelle (Android tablet) con listado de secuencia digital, motor de validación preventiva y notificaciones hápticas de error.

- Construir funcionalidades de búsqueda global de contenedores por identificador, puerto de descarga, operador y tipo de carga.

- Implementar sincronización bidireccional Offline-First entre los módulos de oficina y muelle mediante Firebase Firestore.

- Desarrollar un sistema de zonificación dinámica para la asignación inteligente de contenedores vacíos.

- Construir vista de resumen estadístico del viaje con métricas de ocupación, distribución por navieras y tipos de contenedor.

- Compilar y validar el sistema en Windows, Android y Web.

- Evaluar la usabilidad del sistema mediante pruebas con usuarios del sector marítimo-portuario.

- Requerimientos Funcionales del Sistema

Los requerimientos funcionales describen las capacidades específicas que el sistema BayStream debe proporcionar. Se han identificado 35 requerimientos funcionales organizados en 7 módulos, detallados con identificador, descripción, entradas, procesos, salidas, criterios de aceptación, prioridad y observaciones, siguiendo la metodología IEEE 830.

Figura 2

Clasificación de prioridades de Requerimientos Funcionales (RF)

Fuente: Elaboración propia.

- Modulo 1: Carga y Procesamiento de Datos (RF-001 a RF-005)

Este módulo abarca todas las funcionalidades relacionadas con la selección, lectura, validación y procesamiento de archivos BAPLIE en formato EDIFACT. Constituye la base fundamental del sistema.

- RF-001 — Selección y Carga de Archivo BAPLIE

ID: RF-001

Nombre: Selección y Carga de Archivo BAPLIE

Descripción: El sistema debe permitir al usuario seleccionar y cargar un archivo BAPLIE en formato EDIFACT (. edi, .txt, .baplie) desde el sistema de archivos local mediante un selector nativo. El proceso debería leer el contenido completo en memoria, validar que no esté vacío y prepararlo para su procesamiento por el módulo de parsing. El sistema proporcionara retroalimentación visual durante todo el proceso, incluyendo indicador de progreso y notificación de éxito o error al finalizar. Si el usuario cancela la selección, el sistema mantendrá su estado sin alteraciones. Este requerimiento constituye el punto de entrada de datos al sistema.

Entrada:

- Archivo BAPLIE seleccionado por el usuario (formatos: edi,.txt,. baplie).

- Acción del usuario al presionar el botón de carga o el botón flotante.

Proceso:

- Presentar el selector de archivos nativo con filtro de extensiones (. edi,.txt,. baplie).

- Verificar que el usuario haya seleccionado un archivo.

- Leer el contenido completo del archivo en memoria como bytes.

- Validar que el archivo no este vacío y contenga datos legibles.

- Convertir los bytes a cadena de texto para procesamiento.

- Transferir el contenido al servicio de parsing BAPLIE.

- Mostrar indicador de carga durante el procesamiento.

Salida: Contenido del archivo listo para parsing, o mensaje de error descriptivo. Notificación visual (SnackBar) indicando el resultado con el nombre del archivo.

Criterios de Aceptación:

- El selector muestra únicamente archivos. edi, .txt y .baplie.

- Si el usuario cancela, no se produce cambio en el estado.

- Archivos vacíos son rechazados con mensaje de error claro.

- Se muestra indicador de progreso durante carga y procesamiento.

- Notificación verde (éxito) o roja (error) al completar.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Punto de entrada principal. Implementado con file_picker para compatibilidad multiplataforma.

- RF-002 — Parsing y Validación del Formato BAPLIE 2.2.1

ID: RF-002

Nombre: Parsing y Validación del Formato BAPLIE 2.2.1

Descripción: El sistema debe implementar un parser completo para archivos BAPLIE versión 2.2.1 basado en el estándar EDIFACT. El parser deberá normalizar el contenido eliminando saltos de línea innecesarios, identificar los separadores de segmentos ('), elementos (+) y componentes (:), y dividir el contenido en segmentos individuales para procesamiento secuencial. Deberá validar la estructura general conforme al estándar BAPLIE 2.2.1 definido por SMDG. En caso de formato invalido, lanzara excepciones descriptivas.

Entrada: Cadena de texto con el contenido completo del archivo BAPLIE/EDI.

Proceso:

- Normalizar contenido removiendo retornos de carro.

- Dividir en segmentos usando el separador (').

- Filtrar segmentos vacíos.

- Validar existencia de segmentos válidos.

- Procesar secuencialmente cada segmento (UNH, TDT, LOC, EQD, MEA, NAD, DGS, TMP, UNT).

- Construir el objeto VesselVoyage con la información extraída.

Salida: Objeto VesselVoyage completo con buque, contenedores, bahías y metadatos. O excepción BaplieParsingException.

Criterios de Aceptación:

- Procesa correctamente archivos BAPLIE 2.2.1 estándar.

- Archivos vacíos o inválidos generan excepciones claras.

- Soporta variaciones comunes del formato EDIFACT.

- Procesamiento menor a 5 segundos para 5000 contenedores.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Núcleo del sistema. Implementado en BaplieParserService (837 líneas).

- RF-003 — Extracción de Información del Buque

ID: RF-003

Nombre: Extracción de Información del Buque

Descripción: El sistema debe extraer la información completa del buque a partir del segmento TDT (Transport Information). Incluye nombre del buque (c222.e8212), numero de viaje (e8028), Código de naviera (c040), bandera y numero IMO. Deberá manejar múltiples formatos del segmento TDT e implementar respaldo buscando en segmentos RFF con calificador VM cuando el nombre no se encuentre en el TDT.

Entrada:

- Segmento TDT con calificador '20' (transporte maritimo principal).

- Segmentos RFF como respaldo para nombre del buque.

Proceso:

- Localizar segmento TDT con calificador 20.

- Extraer número de viaje del elemento e8028 (posición 2).

- Extraer nombre del buque del componente c222 (posición 8, subíndice 3).

- Intentar formato alternativo si no se encuentra (posición 8, subíndice 0).

- Extraer código de operador del componente c040.

- Extraer bandera del buque (posición 9).

- Si no se encuentra nombre, buscar en segmentos RFF con calificador VM.

Salida: Objeto Vessel con nombre, numero IMO, indicativo de llamada, bandera y operador.

Criterios de Aceptación:

- Nombre del buque se extrae correctamente de archivos de diferentes navieras.

- Si no se encuentra, se lanza excepción descriptiva.

- Numero de viaje se asigna como 'UNKNOWN' si no está presente.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Soporta variaciones de MSC, Maersk, CMA CGM, ZIM, etc.

- RF-004 — Extracción de Datos de Contenedores

ID: RF-004

Nombre: Extracción de Datos de Contenedores

Descripción: El sistema debe extraer los datos completos de cada contenedor a partir de los grupos LOC+EQD+MEA+NAD del archivo BAPLIE. Para cada contenedor: identificador BIC, tipo/tamaño ISO (ISO 6346), estado (lleno/vacío), posición de estiba (BBBRRTT), pesos (bruto, VGM SOLAS, tara) y naviera operadora. El parser maneja variabilidad en el orden de segmentos, implementando un mecanismo de pesos pendientes que acumula valores MEA hasta encontrar el EQD correspondiente.

Entrada:

- Segmentos LOC+147 (posición de estiba), LOC+9 (puerto carga), LOC+11 (puerto descarga).

- Segmentos EQD+CN (datos del contenedor).

- Segmentos MEA con calificadores WT, VGM, T.

- Segmentos NAD+CA (naviera).

Proceso:

- Detectar LOC+147 que inicia un nuevo grupo de contenedor.

- Parsear coordenada ISO de estiba (BBBRRTT) a bahía, fila y tier.

- Detectar LOC+9 y LOC+11 para puertos de carga y descarga.

- Acumular pesos de segmentos MEA en variables pendientes.

- Al encontrar EQD+CN, crear contenedor con ID, tipo ISO y estado.

- Aplicar pesos pendientes al contenedor recién creado.

- Continuar procesando segmentos MEA y NAD adicionales.

- Al encontrar nuevo LOC+147 o UNT, guardar contenedor actual.

Salida: Lista de objetos ContainerUnit con todos los atributos extraídos.

Criterios de Aceptación:

- Se extraen correctamente todos los contenedores del archivo.

- Los pesos se asignan correctamente sin importar orden MEA/EQD.

- Las coordenadas de estiba se parsean correctamente.

- Contenedores sin ID valido se descartan.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: La lógica de pesos pendientes resuelve ambigüedad real del estándar BAPLIE.

- RF-005 — Detección de Carga Especial

ID: RF-005

Nombre: Detección de Carga Especial (IMO, Reefer, OOG)

Descripción: El sistema debe detectar y clasificar contenedores con carga especial: mercancías peligrosas (segmento DGS con clase IMDG y numero ONU), contenedores refrigerados (segmento TMP con temperatura y unidad) y sobredimensión (segmento DIM). La detección es crítica para seguridad portuaria. El sistema marca cada contenedor con indicadores booleanos (isDangerous, isReefer, isOverDimension) y almacena detalles específicos.

Entrada:

- Segmentos DGS: DGS+IMD+clase: versión+unNumber.

- Segmentos TMP: TMP+2+temperatura: CEL o FAH.

- Segmentos DIM para sobredimensión.

Proceso:

- Al encontrar DGS, extraer clase IMDG y numero ONU; marcar isDangerous=true.

- Al encontrar TMP, extraer temperatura y unidad; marcar isReefer=true.

- Evaluar dimensiones para detectar sobredimensión (OOG).

Salida: Contenedores con indicadores de carga especial y detalles (clase IMDG, numero ONU, temperatura).

Criterios de Aceptación:

- Contenedores con DGS se marcan como peligrosos.

- Contenedores con TMP se marcan como reefer con temperatura correcta.

- Conversión Celsius/Fahrenheit correcta.

- Un contenedor puede tener múltiples indicadores simultáneamente.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Critico para cumplimiento del código IMDG y regulaciones SOLAS.

- Modulo 2: Visualización del Plano de Estiba (RF-006 a RF-014)

Este módulo comprende las funcionalidades de representación visual del plano de estiba (Bay Plan) del buque. Permite visualizar gráficamente la distribución de contenedores en cada bahía, diferenciando cubierta y bodega, con información detallada mediante interacción.

- RF-006 — Representación Visual del Grid de Bahia

ID: RF-006

Nombre: Representación Visual del Grid de Bahia

Descripción: El sistema debe generar una representación visual en forma de cuadricula (grid) para cada bahía del buque, donde cada celda representa una posición de estiba (slot) identificada por su fila (row) y nivel (tier) según el estándar ISO. Las filas se numeran de forma impar (01, 03, 05...) y los tiers de abajo hacia arriba con bodega (02-78) y cubierta (80-98). Cada celda ocupada muestra un indicador visual con código de color. Las celdas vacías se representan con color neutro. El grid se adapta dinámicamente al número real de filas y tiers de cada bahía.

Entrada:

- Objeto Bay con mapa de ContainerSlots y lista de contenedores.

- Número máximo de filas y rango de tiers de la bahía.

Proceso:

- Calcular dimensiones del grid a partir de maxRow y rango de tiers.

- Separar tiers en cubierta (>=80) y bodega (<80).

- Generar filas del grid de arriba hacia abajo (tier mayor a menor).

- Para cada posición (row, tier), verificar si existe ContainerSlot con contenedor.

- Renderizar cada celda con color y estilo correspondiente.

- Agregar etiquetas de fila y tier en los márgenes.

Salida: Widget visual tipo cuadricula con celdas coloreadas representando la distribución de contenedores.

Criterios de Aceptación:

- El grid refleja correctamente la posición de cada contenedor según coordenada ISO.

- Celdas vacías se diferencian visualmente de las ocupadas.

- Etiquetas de fila y tier son legibles y correctas.

- El grid se adapta al tamaño real de cada bahía sin distorsión.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Implementado en _BayGridWidget. Referencia visual critica para planificadores de estiba.

- RF-007 — Selector de Bahías con Navegación

ID: RF-007

Nombre: Selector de Bahías con Navegación

Descripción: El sistema debe proporcionar un mecanismo de selección y navegación entre bahías mediante una barra horizontal desplazable con botones (chips) numerados. El usuario puede seleccionar cualquier bahía tocando su número, o navegar secuencialmente con flechas de avance y retroceso. La bahía seleccionada se resalta visualmente y el grid se actualiza inmediatamente. La barra hace scroll automático para mantener visible la bahía seleccionada. Las flechas se deshabilitan al alcanzar el primer o último número de bahía.

Entrada:

- Lista ordenada de números de bahía disponibles.

- Acción del usuario: toque en número o presión de flechas.

Proceso:

- Renderizar lista de bahías como chips horizontales desplazables.

- Al seleccionar, actualizar selectedBayNumber.

- Actualizar grid para mostrar bahía seleccionada.

- Flechas avanzan/retroceden a bahía adyacente.

- Scroll automático para centrar bahía activa.

Salida: Barra de navegación funcional con bahía seleccionada resaltada y grid actualizado.

Criterios de Aceptación:

- Todas las bahías aparecen ordenadas numéricamente.

- La bahía seleccionada se distingue visualmente.

- Flechas navegan correctamente entre bahías.

- Scroll automático mantiene visible la bahía seleccionada.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Componente esencial para navegación dentro del Bay Plan.

- RF-008 — Codificación por Color según Estado del Contenedor

ID: RF-008

Nombre: Codificación por Color según Estado del Contenedor

Descripción: El sistema debe aplicar un esquema de colores diferenciado a cada celda del grid según el estado y tipo del contenedor: verde para llenos (Full), naranja para vacíos (Empty), gris para estado desconocido, celeste para refrigerados (Reefer), rojo para mercancías peligrosas (IMO/DG) y morado para sobredimensionados (OOG). Los contenedores con múltiples indicadores se priorizan: peligrosos (rojo) > reefer (celeste) > OOG (morado) > estado base.

Entrada: Objeto ContainerUnit con atributos de estado y carga especial.

Proceso:

- Evaluar isDangerous; si verdadero, asignar rojo.

- Evaluar isReefer; si verdadero, asignar celeste.

- Evaluar isOverDimension; si verdadero, asignar morado.

- Sin indicadores especiales, asignar según status (Full=verde, Empty=naranja).

- Aplicar color como fondo de la celda.

Salida: Celdas del grid coloreadas según jerarquía de estado y tipo de carga.

Criterios de Aceptación:

- Cada tipo de contenedor tiene color único y reconocible.

- La prioridad de colores se respeta para contenedores con múltiples indicadores.

- Colores distinguibles en tema claro y oscuro.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Sigue convenciones de la industria marítima para codificación visual.

- RF-009 — Separación Visual Cubierta / Bodega

ID: RF-009

Nombre: Separación Visual entre Cubierta (Deck) y Bodega (Hold)

Descripción: El sistema debe representar visualmente la separación entre cubierta (tiers >= 80) y bodega (tiers < 80) dentro de cada bahía. Incluye etiquetas descriptivas ("CUBIERTA (DECK)" en azul, "BODEGA (HOLD)" en marrón) y una línea divisora horizontal que simula la tapa de escotilla (hatch cover). Si una bahía solo tiene contenedores en una sección, solo se muestra esa sección.

Entrada: Lista de tiers clasificados en deckTiers (>=80) y holdTiers (<80).

Proceso:

- Clasificar tiers en cubierta y bodega.

- Mostrar etiqueta "CUBIERTA (DECK)" si hay tiers de cubierta.

- Renderizar filas de cubierta.

- Dibujar línea divisora si hay ambas secciones.

- Mostrar etiqueta "BODEGA (HOLD)" si hay tiers de bodega.

- Renderizar filas de bodega.

Salida: Grid de bahía con secciones visualmente diferenciadas.

Criterios de Aceptación:

- Separación deck/hold claramente visible.

- Etiquetas legibles y correctamente ubicadas.

- Bahías con solo deck o solo hold muestran únicamente la sección correspondiente.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Refleja la estructura física real del buque portacontenedores.

- RF-010 — Detalle de Contenedor al Interactuar

ID: RF-010

Nombre: Detalle de Contenedor al Interactuar

Descripción: El sistema debe mostrar información detallada de un contenedor cuando el usuario interactúa con su celda en el grid (toque en móvil, clic en escritorio). La información se presenta en un panel modal (BottomSheet) con: identificador BIC, tipo/tamaño ISO, estado, posición de estiba completa, pesos (bruto, VGM, tara), puertos de carga y descarga, naviera operadora, e indicadores de carga especial con detalles. El panel se organiza en secciones lógicas con iconos y se cierra mediante deslizamiento o toque exterior.

Entrada: Objeto ContainerUnit seleccionado por el usuario en el grid.

Proceso:

- Detectar interacción del usuario en celda ocupada.

- Recuperar el ContainerUnit asociado.

- Construir panel modal con secciones de información.

- Presentar BottomSheet con animación de entrada.

Salida: Panel modal con información completa del contenedor seleccionado.

Criterios de Aceptación:

- Al tocar celda ocupada, se muestra detalle del contenedor.

- Al tocar celda vacía, no se muestra panel.

- Toda la información disponible se presenta organizada.

- El panel se cierra correctamente.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Esencial para inspección individual de contenedores en el plano de estiba.

- RF-011 — Leyenda Interactiva de Colores

ID: RF-011

Nombre: Leyenda Interactiva de Colores

Descripción: El sistema debe mostrar una leyenda de colores en la parte inferior del Bay Plan explicando cada color: Lleno (verde), Vacio (naranja), Reefer (celeste), IMO/Peligroso (rojo), OOG (morado) y Sin contenedor (gris). La leyenda será interactiva: al tocar un color, se filtran y resaltan únicamente los contenedores de ese tipo en el grid. Un segundo toque desactiva el filtro y muestra todos los contenedores.

Entrada:

- Esquema de colores definido para cada tipo.

- Interacción del usuario con elementos de la leyenda.

Proceso:

- Renderizar ítems de leyenda con color y etiqueta.

- Detectar toque en un ítem.

- Activar filtro visual que atenúa los demás tipos.

- Si se toca el mismo tipo nuevamente, desactivar filtro.

Salida: Leyenda visual con capacidad de filtrado interactivo.

Criterios de Aceptación:

- La leyenda muestra todos los tipos con sus colores.

- Al tocar un tipo, solo se resaltan los correspondientes.

- El filtro se activa y desactiva fácilmente.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: Mejora significativa de usabilidad para identificación rápida de carga especial.

- RF-012 — Indicadores de Peso por Tier

ID: RF-012

Nombre: Indicadores de Peso por Tier

Descripción: El sistema debe calcular y mostrar el peso acumulado por cada tier de la bahía seleccionada. Esta información es crítica para planificación de estiba, ya que los contenedores más pesados deben ubicarse en tiers inferiores para la estabilidad del buque. Los indicadores se presentan como etiquetas en toneladas al costado del grid, opcionalmente con barra de progreso proporcional.

Entrada: Lista de contenedores de la bahía con pesos y tiers.

Proceso:

- Agrupar contenedores por tier.

- Sumar peso bruto (grossWeight) de cada tier.

- Convertir totales a toneladas.

- Renderizar etiquetas de peso junto a cada fila del grid.

Salida: Indicadores numéricos de peso por tier integrados al grid.

Criterios de Aceptación:

- Peso por tier se calcula correctamente.

- Indicadores legibles sin interferir con el grid.

- Tiers sin contenedores no muestran indicador.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: Útil para verificar distribución de peso según reglas de estabilidad.

- RF-013 — Resaltado de Contenedor Buscado en Bay Plan

ID: RF-013

Nombre: Resaltado de Contenedor Buscado en Bay Plan

Descripción: El sistema debe permitir la localización visual de un contenedor en el grid mediante efecto de resaltado animado. Cuando el usuario selecciona un contenedor desde el buscador o lista, el sistema navega a la bahía correspondiente, la selecciona en el selector y aplica un efecto pulsante de borde dorado en la celda para facilitar identificación inmediata. El resaltado se mantiene hasta que el usuario interactúe con otro elemento.

Entrada:

- ID del contenedor a resaltar (highlightedContainerId).

- Numero de bahía donde se ubica.

Proceso:

- Recibir ID del contenedor vía provider.

- Determinar bahía del contenedor.

- Actualizar selector de bahías.

- Aplicar efecto de borde animado (pulsación dorada).

- Limpiar resaltado al iniciar nueva acción.

Salida: Celda del contenedor resaltada con animación pulsante en el grid.

Criterios de Aceptación:

- El contenedor buscado se resalta en su bahía.

- La bahía se selecciona automáticamente.

- Animación visible sin distraer excesivamente.

- Resaltado se limpia al cambiar contexto.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Conecta búsqueda con visualización del Bay Plan.

- RF-014 — Indicador de Porcentaje de Ocupación por Bahia

ID: RF-014

Nombre: Indicador de Porcentaje de Ocupación por Bahia

Descripción: El sistema debe calcular y mostrar el porcentaje de ocupación de cada bahía (slots ocupados / total slots). Proporciona visión rápida de la utilización del espacio. Se muestra junto al número de bahía en el selector y/o como indicador en el grid. Opcionalmente, los chips del selector se colorean con escala de intensidad proporcional a la ocupación.

Entrada: Objeto Bay con método occupancyRate.

Proceso:

- Obtener occupancyRate del objeto Bay.

- Formatear porcentaje a un decimal.

- Mostrar como etiqueta en selector o grid.

- Opcionalmente, aplicar gradiente de color a chips.

Salida: Porcentaje de ocupación visible para cada bahía.

Criterios de Aceptación:

- Porcentaje calculado correctamente.

- Indicador visible y legible.

- Bahías sin contenedores muestran 0%.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: Útil para visión general rápida de distribución de carga.

- Modulo 3: Búsqueda de Contenedores (RF-015 a RF-020)

Este módulo agrupa las funcionalidades de búsqueda y localización de contenedores dentro del viaje cargado. Permite encontrar contenedores por diversos criterios y navegar directamente a su ubicación en el plano de estiba.

- RF-015 — Búsqueda por Identificador de Contenedor

ID: RF-015

Nombre: Búsqueda por Identificador de Contenedor (BIC Code)

Descripción: El sistema debe permitir buscar contenedores por su identificador único (BIC code) mediante un campo de texto con búsqueda en tiempo real. Implementa la interfaz SearchDelegate de Flutter con sugerencias dinámicas y resultados actualizados conforme el usuario escribe. La búsqueda es insensible a mayúsculas/minúsculas y soporta búsqueda parcial. Los resultados se muestran como tarjetas con información resumida, y al seleccionar uno, el sistema navega a la bahía correspondiente en el Bay Plan con el contenedor resaltado.

Entrada:

- Texto ingresado por el usuario en el campo de búsqueda.

- Lista completa de contenedores del viaje.

Proceso:

- Abrir interfaz de búsqueda desde icono de lupa en AppBar.

- Filtrar contenedores cuyo containerId contenga el texto (case-insensitive).

- Mostrar resultados como tarjetas con ID, operador, tipo ISO y posición.

- Al seleccionar, establecer highlightedContainerId vía provider.

- Navegar a pestana Bay Plan y seleccionar bahía del contenedor.

Salida: Lista de contenedores coincidentes. Al seleccionar, navegación al Bay Plan con resaltado.

Criterios de Aceptación:

- Búsqueda parcial funciona correctamente.

- Búsqueda insensible a mayúsculas/minúsculas.

- Resultados se actualizan en tiempo real.

- Al seleccionar resultado, se navega al Bay Plan.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Implementado en ContainerSearchDelegate. Fundamental para operaciones portuarias.

- RF-016 — Búsqueda por Puerto de Carga/Descarga

ID: RF-016

Nombre: Búsqueda por Puerto de Carga o Descarga

Descripción: El sistema debe permitir filtrar contenedores por puerto de carga (Port of Loading, LOC+9) o puerto de descarga (Port of Discharge, LOC+11). Los puertos se identifican mediante códigos UN/LOCODE de 5 caracteres (ej.: PAMIT para Manzanillo, Panama; USHOU para Houston, USA). Esta funcionalidad es esencial para planificación de descarga, permitiendo identificar rápidamente todos los contenedores con destino u origen en un puerto especifico.

Entrada:

- Código de puerto (UN/LOCODE) ingresado por el usuario.

- Lista de contenedores con puertos de carga y descarga.

Proceso:

- Filtrar contenedores cuyo portOfLoading o portOfDischarge contenga el texto.

- Mostrar resultados etiquetados según tipo de coincidencia (carga o descarga).

- Permitir selección para navegar al Bay Plan.

Salida: Lista de contenedores filtrados por puerto con indicación del tipo de coincidencia.

Criterios de Aceptación:

- Búsqueda por puerto funciona con códigos parciales y completos.

- Se distingue entre puerto de carga y puerto de descarga.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Integrado en ContainerSearchDelegate como búsqueda unificada.

- RF-017 — Búsqueda por Naviera Operadora

ID: RF-017

Nombre: Búsqueda por Naviera Operadora

Descripción: El sistema debe permitir buscar contenedores por el código de naviera operadora (operatorCode) extraído del segmento NAD+CA. Los códigos siguen el estándar SCAC o BIC (3-4 caracteres, ej: MSC, ZIM, CMA, HPL). Esta búsqueda complementa el filtro por naviera de la pestaña Lista, permitiendo localizar contenedores de una naviera especifica en el Bay Plan.

Entrada:

- Código de naviera ingresado por el usuario.

- Lista de contenedores con operatorCode.

Proceso:

- Filtrar contenedores cuyo operatorCode contenga el texto.

- Mostrar resultados con código de naviera resaltado.

- Permitir selección para navegar al Bay Plan.

Salida: Lista de contenedores de la naviera buscada.

Criterios de Aceptación:

- Filtro por naviera funciona con operatorCode.

- Búsqueda parcial funciona (ej.: "MS" muestra "MSC").

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: Complementa el filtro por chips de naviera en la pestaña de lista.

- RF-018 — Búsqueda por Tipo de Carga Especial

ID: RF-018

Nombre: Búsqueda por Tipo de Carga Especial

Descripción: El sistema debe permitir filtrar contenedores según tipo de carga especial: mercancías peligrosas (IMO/DG), refrigerados (Reefer) o sobredimensionados (OOG). El usuario puede usar términos como "reefer", "imo", "peligroso", "dangerous", "oog" o "sobredimension" en el buscador. Particularmente importante para inspecciones de seguridad, verificación de conexiones eléctricas de reefers y planificación de espacios para carga OOG.

Entrada:

- Termino de búsqueda relacionado con carga especial.

- Lista de contenedores con indicadores isDangerous, isReefer, isOverDimension.

Proceso:

- Detectar si el termino coincide con palabras clave de carga especial.

- Filtrar contenedores según indicador correspondiente.

- Mostrar resultados con etiqueta del tipo de carga.

Salida: Lista de contenedores con el tipo de carga especial solicitado.

Criterios de Aceptación:

- Términos "reefer", "imo", "oog" filtran correctamente.

- Resultados muestran indicador de carga especial.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: Critico para cumplimiento de protocolos de seguridad portuaria.

- RF-019 — Navegación desde Búsqueda al Bay Plan

ID: RF-019

Nombre: Navegación Automática desde Búsqueda al Bay Plan

Descripción: El sistema debe permitir que, al seleccionar un contenedor en resultados de búsqueda, la aplicación navegue automáticamente a la pestaña Bay Plan, seleccione la bahía correspondiente y resalte la celda con animación visual. Actualiza los providers selectedBayProvider y highlightedContainerProvider para sincronizar estado, y cambia el TabController a la pestaña Bay Plan.

Entrada:

- ContainerUnit seleccionado en resultados de búsqueda.

- TabController de la página principal.

Proceso:

- Obtener posición de estiba del contenedor seleccionado.

- Calcular número de bahía de la coordenada ISO.

- Actualizar selectedBayProvider con numero de bahía.

- Actualizar highlightedContainerProvider con ID del contenedor.

- Cambiar TabController al índice de Bay Plan.

- Cerrar interfaz de búsqueda.

Salida: Vista Bay Plan mostrando bahía del contenedor con celda resaltada.

Criterios de Aceptación:

- Navegación automática y fluida al seleccionar resultado.

- Bahia correcta seleccionada en el selector.

- Contenedor resaltado con animación en el grid.

- Pestana activa cambia al Bay Plan.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Integra módulos de búsqueda y visualización para flujo de trabajo optimo.

- RF-020 — Estado Vacio del Buscador con Estadísticas

ID: RF-020

Nombre: Estado Vacio del Buscador con Estadísticas

Descripción: El sistema debe mostrar un estado vacío informativo cuando el buscador se abre sin texto. Incluye sugerencias de búsqueda ("Busca por ID, puerto, naviera o tipo de carga"), icono ilustrativo y estadísticas rápidas del viaje (total contenedores, bahías, puertos únicos). Cuando una búsqueda no produce resultados, muestra mensaje claro con sugerencias para ajustar criterios.

Entrada:

- Estado del campo de búsqueda (vacío o sin resultados).

- Estadísticas generales del viaje.

Proceso:

- Detectar si campo de búsqueda está vacío.

- Si vacío, mostrar sugerencias y estadísticas.

- Si tiene texto sin resultados, mostrar "sin coincidencias".

Salida: Vista informativa con sugerencias o mensaje de búsqueda sin resultados.

Criterios de Aceptación:

- Estado vacío muestra sugerencias útiles y estadísticas.

- Búsqueda sin resultados muestra mensaje claro.

Prioridad: COULD (Media).

Observaciones: Mejora experiencia de usuario al proporcionar contexto.

- Modulo 4: Lista y Filtrado de Contenedores (RF-021 a RF-025)

Este módulo abarca las funcionalidades de visualización tabular, filtrado y análisis de contenedores. Proporciona una vista alternativa al Bay Plan, orientada a la gestión y consulta estructurada de datos.

- RF-021 — Lista Desplazable de Contenedores con Tarjetas de Detalle

ID: RF-021

Nombre: Lista Desplazable de Contenedores con Tarjetas de Detalle

Descripción: El sistema debe presentar los contenedores en una lista desplazable (ListView) donde cada contenedor se representa con una tarjeta (Card) mostrando: identificador BIC, naviera, tipo/tamaño ISO, estado, posición de estiba, peso bruto e indicadores de carga especial. Cada tarjeta incluye iconos representativos: contenedor para ID, barco para naviera, peso para peso bruto, copo de nieve para reefer, advertencia para peligroso y flechas para OOG. Al tocar una tarjeta se muestra BottomSheet con detalle completo.

Entrada: Lista de objetos ContainerUnit (filtrada o completa).

Proceso:

- Construir ListView.builder con la lista de contenedores.

- Renderizar tarjeta por cada contenedor con información resumida.

- Aplicar colores de estado e iconos de carga especial.

- Al tocar tarjeta, mostrar BottomSheet con detalle completo.

Salida: Lista visual de contenedores con tarjetas informativas e interactivas.

Criterios de Aceptación:

- Todos los contenedores aparecen en la lista.

- Tarjetas muestran información clave de forma legible.

- Scroll fluido incluso con miles de contenedores.

- Al tocar tarjeta, se muestra detalle completo.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Implementado en ContainersListView. Usa ListView.builder para rendimiento.

- RF-022 — Filtrado por Naviera mediante Chips

ID: RF-022

Nombre: Filtrado por Naviera mediante Chips

Descripción: El sistema debe proporcionar filtrado visual por naviera mediante FilterChips de Material Design. La barra muestra chip "Todas" seguido de un chip por cada naviera con conteo (ej.: "MSC (45)", "ZIM (23)"). Al seleccionar un chip, la lista muestra solo contenedores de esa naviera. Al seleccionar "Todas" o deseleccionar, se restaura la lista completa. Solo un filtro activo a la vez. El conteo filtrado se actualiza en el título.

Entrada:

- Lista de navieras únicas del carriersListProvider.

- Selección del usuario en un chip.

Proceso:

- Obtener navieras únicas vía carriersListProvider.

- Renderizar chips horizontales con nombre y conteo.

- Al seleccionar, actualizar selectedCarrierProvider.

- filteredContainersProvider reacciona automáticamente.

- Actualizar conteo en título de la lista.

Salida: Lista filtrada por naviera seleccionada con chips actualizados.

Criterios de Aceptación:

- Chips muestran todas las navieras con conteo correcto.

- Filtro actualiza lista en tiempo real.

- Solo un filtro activo a la vez.

- Chip "Todas" restaura lista completa.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Implementado con Riverpod para reactividad automática.

- RF-023 — Tarjeta de Resumen del Viaje

ID: RF-023

Nombre: Tarjeta de Resumen del Viaje

Descripción: El sistema debe mostrar una tarjeta de resumen en la parte superior de la pestaña Lista con estadísticas principales: nombre del buque, numero de viaje, bandera, total de contenedores, numero de bahías, peso bruto total y metadatos del mensaje BAPLIE (tipo, versión, fecha de preparación). Utiliza diseño limpio con iconos, gradiente de colores institucionales y tipografía jerarquizada.

Entrada: Objeto VesselVoyage con información del buque, estadísticas y metadatos.

Proceso:

- Extraer nombre del buque, numero de viaje y bandera.

- Calcular estadísticas: total contenedores, bahías, peso bruto.

- Formatear peso en toneladas.

- Renderizar tarjeta con secciones e iconos.

Salida: Tarjeta visual con resumen completo del viaje.

Criterios de Aceptación:

- Tarjeta muestra toda la información relevante.

- Datos correctos y coincidentes con archivo cargado.

- Diseño limpio y profesional.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Implementado en VoyageSummaryCard.

- RF-024 — Dashboard Estadístico con gráficos de Distribución

ID: RF-024

Nombre: Dashboard Estadístico con gráficos de Distribución

Descripción: El sistema debe proporcionar una pestana de estadísticas con dashboard completo incluyendo: (1) grid de 6 métricas clave (total contenedores, bahías, peso bruto, llenos, vacíos, reefers), (2) grafico circular (pie chart) de estado lleno/vacío pintado con CustomPainter, (3) barra proporcional de distribución por tamaño (20'/40'/45'), (4) tarjetas de carga especial (Reefer, IMO, OOG), (5) barras horizontales de distribución por naviera y puerto de descarga (top 10), (6) barras verticales de contenedores y peso por bahía. El dashboard es desplazable verticalmente y responsivo.

Entrada: Providers: voyageStatsProvider, carrierDistributionProvider, portDistributionProvider, specialCargoStatsProvider, bayStatsProvider.

Proceso:

- Obtener datos de todos los providers estadísticos.

- Renderizar grid de métricas con tarjetas coloreadas.

- Pintar grafico circular usando CustomPainter.

- Calcular y renderizar barra de distribución por tamaño.

- Generar tarjetas de carga especial (solo si existen).

- Generar barras horizontales de distribución por naviera y puerto.

- Generar barras verticales de contenedores y peso por bahía.

Salida: Dashboard completo con múltiples gráficos y visualizaciones estadísticas.

Criterios de Aceptación:

- Todas las métricas se calculan correctamente.

- gráficos reflejan datos reales del viaje cargado.

- El dashboard se adapta a diferentes tamaños de pantalla.

- Secciones de carga especial solo aparecen si hay datos.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: Implementado en VoyageStatsView con CustomPainter para pie chart. 3ra pestana del sistema.

- RF-025 — Exportación de Reporte en PDF

ID: RF-025

Nombre: Exportación de Reporte en PDF

Descripción: El sistema debe permitir al usuario generar y exportar un reporte en formato PDF con el resumen completo del viaje. El reporte incluirá: información del buque, estadísticas generales, distribución por naviera, distribución por puerto, listado de carga especial y representación simplificada del Bay Plan. El PDF deberá generarse localmente sin requerir conexión a internet y ofrecer opciones de guardado o compartir.

Entrada:

- Objeto VesselVoyage con todos los datos del viaje.

- Acción del usuario al presionar botón de exportar.

Proceso:

- Recopilar datos del viaje desde los providers.

- Construir documento PDF con secciones formateadas.

- Agregar tablas de estadísticas y distribución.

- Generar representación gráfica simplificada del Bay Plan.

- Guardar PDF en almacenamiento local o abrir dialogo de compartir.

Salida: Archivo PDF con reporte completo del viaje.

Criterios de Aceptación:

- El PDF se genera correctamente con todos los datos.

- El formato es profesional y legible.

- No requiere conexión a internet.

- Se puede guardar o compartir desde la aplicación.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: Requiere paquete pdf de Flutter. Pendiente de implementación.

- Modulo 5: Gestión de Muelle y Planificación (RF-026 a RF-030)

Este módulo agrupa las funcionalidades relacionadas con la gestión operativa del muelle, incluyendo la validación de posiciones de contenedores, planificación de secuencias de descarga y carga, y soporte para operación sin conexión a internet en zonas portuarias.

- RF-026 — Visualización de la Distribución General del Buque

ID: RF-026

Nombre: Visualización de la Distribución General del Buque

Descripción: El sistema debe proporcionar una vista panorámica del buque completo que muestre todas las bahías de forma resumida en una sola pantalla, utilizando un esquema de colores que indique el nivel de ocupación de cada bahía. Esta vista permite al planificador de estiba tener una perspectiva global de la distribución de la carga a lo largo del buque, identificando rápidamente zonas de alta y baja ocupación, concentraciones de carga especial y desequilibrios de peso entre babor y estribor.

Entrada:

- Mapa completo de bahías del objeto VesselVoyage.

- Estadísticas de ocupación y peso por bahía.

Proceso:

- Obtener todas las bahías del viaje ordenadas de proa a popa.

- Calcular el porcentaje de ocupación y peso total de cada bahía.

- Representar cada bahía como un bloque coloreado según nivel de ocupación.

- Mostrar indicadores de carga especial por bahía si aplica.

- Permitir toque en una bahía para navegar al detalle de esa bahía.

Salida: Vista panorámica del buque con bahías coloreadas por ocupación.

Criterios de Aceptación:

- Todas las bahías se muestran en una vista compacta.

- Los colores reflejan correctamente el nivel de ocupación.

- Se puede navegar al detalle de cada bahía desde esta vista.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: Proporciona contexto global para decisiones de planificación de estiba.

- RF-027 — Validación de Reglas de Estiba

ID: RF-027

Nombre: validación de Reglas de Estiba

Descripción: El sistema debe implementar un módulo de validación que verifique el cumplimiento de las reglas básicas de estiba de contenedores según normativas internacionales. Las validaciones incluyen: verificar que contenedores de 20 pies no se apilen sobre contenedores de 40 pies sin soporte estructural, que la distribución de peso por tier cumpla con límites de apilamiento (stack weight), que los contenedores peligrosos cumplan separación según Código IMDG, y que los contenedores refrigerados estén ubicados en posiciones con acceso a conexiones eléctricas.

Entrada:

- Lista de contenedores con posiciones de estiba, pesos y tipos.

- Reglas de estiba configuradas (peso máximo por tier, separación IMDG).

Proceso:

- Recorrer cada bahía verificando reglas de apilamiento vertical.

- Verificar límites de peso por stack (columna de contenedores).

- Verificar separación de mercancías peligrosas según clase IMDG.

- Verificar ubicación de reefers en posiciones con servicio eléctrico.

- Generar lista de alertas y advertencias con descripción y ubicación.

Salida: Lista de alertas de validación con nivel de severidad, descripción y posición afectada.

Criterios de Aceptación:

- Se detectan violaciones de reglas de apilamiento.

- Se detectan violaciones de separación de mercancías peligrosas.

- Las alertas incluyen información suficiente para la corrección.

Prioridad: COULD (Media).

Observaciones: Funcionalidad avanzada para futuras versiones. Requiere definición de parámetros del buque.

- RF-028 — Planificación de Secuencia de Descarga

ID: RF-028

Nombre: Planificación de Secuencia de Descarga

Descripción: El sistema debe asistir en la planificación de la secuencia de descarga de contenedores en un puerto determinado. Dado un código de puerto de descarga, el sistema identificara todos los contenedores con ese destino, los agrupara por bahía y sugerirá un orden de descarga que minimice los movimientos de grúa, comenzando por las bahías más accesibles y priorizando la descarga de cubierta antes de bodega para mantener la estabilidad del buque.

Entrada:

- Código de puerto de descarga seleccionado.

- Lista de contenedores con portOfDischarge y posiciones.

Proceso:

- Filtrar contenedores cuyo portOfDischarge coincida con el puerto seleccionado.

- Agrupar contenedores por bahía.

- Dentro de cada bahía, ordenar por tier (cubierta primero, luego bodega).

- Generar secuencia sugerida con orden de bahías y movimientos.

- Presentar la secuencia como lista ordenada con estimación de movimientos.

Salida: Secuencia sugerida de descarga con contenedores ordenados por bahía y tier.

Criterios de Aceptación:

- Solo incluye contenedores destinados al puerto seleccionado.

- La secuencia respeta la orden cubierta antes de bodega.

- Se muestra conteo total de movimientos estimados.

Prioridad: COULD (Media).

Observaciones: Funcionalidad de valor agregado para operaciones de terminal.

- RF-029 — Comparación entre Viajes

ID: RF-029

Nombre: Comparación entre Viajes

Descripción: El sistema debe permitir al usuario cargar dos archivos BAPLIE de un mismo buque en diferentes momentos (por ejemplo, BAPLIE de llegada y BAPLIE de salida) y generar una comparación visual que muestre los contenedores descargados, los contenedores cargados y los que permanecieron a bordo. Esta funcionalidad permite verificar que las operaciones de carga y descarga se realizaron según el plan original.

Entrada: Dos archivos BAPLIE del mismo buque en diferentes estados.

Proceso:

- Parsear ambos archivos BAPLIE.

- Comparar listas de contenedores por ID.

- Clasificar en: descargados (solo en el primero), cargados (solo en el segundo), permanentes (en ambos).

- Generar vista comparativa con colores diferenciados.

Salida: Vista comparativa con contenedores clasificados como descargados, cargados o permanentes.

Criterios de Aceptación:

- La comparación identifica correctamente las diferencias.

- Los tres estados se diferencian visualmente.

- Se muestra resumen numérico de movimientos.

Prioridad: COULD (Media).

Observaciones: Funcionalidad avanzada para auditorias y verificación operativa.

- RF-030 — Soporte de Modo Offline

ID: RF-030

Nombre: Soporte de Modo Offline

Descripción: El sistema debe funcionar completamente sin conexión a internet, ya que las zonas portuarias y de muelle frecuentemente tienen conectividad limitada o nula. Todas las funcionalidades de carga de archivos, parsing, visualización, búsqueda y filtrado deben operar de forma local sin depender de servicios remotos. Los archivos BAPLIE se procesan íntegramente en el dispositivo.

Entrada: Archivos BAPLIE almacenados localmente en el dispositivo.

Proceso:

- Toda la lógica de parsing se ejecuta localmente.

- El almacenamiento de datos es en memoria del dispositivo.

- No se realizan llamadas a APIs externas para funcionalidad básica.

- La interfaz de usuario funciona sin conexión.

Salida: Aplicación completamente funcional sin conexión a internet.

Criterios de Aceptación:

- Todas las funciones de los módulos 1-4 operan sin internet.

- No se producen errores por falta de conexión.

- El rendimiento no se degrada en modo offline.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Requisito operativo crítico del sector portuario. Ya cumplido por la arquitectura actual.

- Modulo 6: Sincronización y Respaldo de Datos (RF-031 a RF-033)

Este módulo abarca las funcionalidades de respaldo, sincronización y exportación de datos para garantizar la persistencia y compartición de información entre dispositivos y usuarios.

- RF-031 — Almacenamiento Local Persistente

ID: RF-031

Nombre: Almacenamiento Local Persistente

Descripción: El sistema debe permitir guardar los viajes procesados en almacenamiento local persistente del dispositivo, de manera que el usuario pueda cerrar la aplicación y reabrir un viaje previamente cargado sin necesidad de reprocesar el archivo BAPLIE original. Los datos se almacenarán en formato JSON serializado utilizando los métodos toJson/fromJson de las entidades del dominio.

Entrada:

- Objeto VesselVoyage serializado en formato JSON.

- Acción del usuario para guardar o lista automática de viajes recientes.

Proceso:

- Serializar el VesselVoyage a JSON usando toJson().

- Almacenar el JSON en SharedPreferences o archivo local.

- Mantener índice de viajes guardados con metadatos.

- Al abrir la aplicación, mostrar lista de viajes recientes.

- Al seleccionar un viaje guardado, desrealizar con fromJson().

Salida: Viaje restaurado desde almacenamiento local sin reprocesamiento.

Criterios de Aceptación:

- Los viajes se guardan correctamente en almacenamiento local.

- Los viajes guardados se restauran sin pérdida de datos.

- Se muestra lista de viajes recientes al abrir la aplicación.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: Las entidades ya implementan toJson/fromJson. Requiere integración con SharedPreferences o Hive.

- RF-032 — Sincronización en la Nube

ID: RF-032

Nombre: Sincronización en la Nube

Descripción: El sistema debe permitir la sincronización de viajes procesados con un servicio en la nube (Firebase Cloud Firestore) para respaldo y acceso desde múltiples dispositivos. La sincronización deberá ser opcional y configurada por el usuario, manteniendo la funcionalidad offline como modo primario. Cuando haya conexión disponible, los viajes guardados localmente se sincronizaran automáticamente con la nube.

Entrada:

- Viajes almacenados localmente.

- Credenciales de autenticación del usuario.

- Estado de conexión a internet.

Proceso:

- Verificar estado de conexión a internet.

- Si hay conexión y sincronización habilitada, subir viajes nuevos a Firestore.

- Descargar viajes sincronizados desde otros dispositivos.

- Resolver conflictos de sincronización por timestamp.

Salida: Viajes sincronizados entre dispositivos via Firebase.

Criterios de Aceptación:

- La sincronización es opcional y configurable.

- Los datos se sincronizan correctamente cuando hay conexión.

- No afecta la funcionalidad offline.

Prioridad: COULD (Media).

Observaciones: Firebase está incluido en pubspec.yaml pero comentado temporalmente por incompatibilidad con build Windows/CMake.

- RF-033 — Exportación de Datos en Formatos Estándar

ID: RF-033

Nombre: Exportación de Datos en Formatos Estándar

Descripción: El sistema debe permitir la exportación de los datos del viaje procesado en formatos estándar como CSV (Comma-Separated Values) y JSON para su uso en otros sistemas o herramientas de análisis. La exportación CSV deberá incluir una fila por contenedor con todas las columnas de información disponibles. La exportación JSON deberá utilizar la estructura completa del VesselVoyage serializado.

Entrada:

- Objeto VesselVoyage con datos del viaje.

- Formato de exportación seleccionado (CSV o JSON).

Proceso:

- Recopilar datos del viaje desde el provider.

- Si CSV: generar encabezados y filas con datos de cada contenedor.

- Si JSON: serializar el VesselVoyage completo con toJson().

- Presentar dialogo de guardado con nombre sugerido.

- Escribir archivo en la ubicación seleccionada.

Salida: Archivo CSV o JSON con los datos del viaje exportados.

Criterios de Aceptación:

- El CSV contiene todos los campos relevantes de cada contenedor.

- El JSON es válido y puede ser reimportado.

- Los archivos se guardan correctamente en la ubicación seleccionada.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: Facilita integración con sistemas TOS (Terminal Operating System) existentes.

- Modulo 7: Administración y Seguridad (RF-034 a RF-035)

Este módulo agrupa las funcionalidades de autenticación y control de acceso basado en roles para la gestión segura del sistema en entornos multiusuario.

- RF-034 — Autenticación de Usuarios

ID: RF-034

Nombre: Autenticación de Usuarios

Descripción: El sistema debe implementar un mecanismo de autenticación que permita a los usuarios registrarse e iniciar sesión para acceder a funcionalidades avanzadas como la sincronización en la nube, el historial de viajes y la configuración personalizada. La autenticación se implementará mediante Firebase Authentication, soportando inicio de sesión con correo electrónico y contraseña, y opcionalmente con proveedores de identidad como Google. 

     Las funcionalidades básicas del sistema (carga, parsing, visualización) deben permanecer accesibles sin autenticación, limitando el requisito de login a funcionalidades de sincronización y administración.

Entrada:

- Correo electrónico y contraseña del usuario.

- O credenciales de proveedor de identidad (Google).

Proceso:

- Presentar pantalla de login con opciones de autenticación.

- Validar formato de correo electrónico.

- Enviar credenciales a Firebase Authentication.

- Recibir token de sesión y almacenarlo de forma segura.

- Mantener sesión activa entre reinicios de la aplicación.

- Proporcionar opción de cierre de sesión.

Salida: Usuario autenticado con sesión activa o mensaje de error.

Criterios de Aceptación:

- El registro funciona con correo y contraseña válidos.

- El inicio de sesión valida credenciales correctamente.

- La sesión persiste entre reinicios de la aplicación.

- Las funciones basicas operan sin autenticación.

Prioridad: COULD (Media).

Observaciones: Requiere habilitar Firebase en el proyecto. Dependencia comentada en pubspec.yaml.

- RF-035 — Control de Acceso Basado en Roles

ID: RF-035

Nombre: Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Descripción: El sistema debe implementar un modelo de control de acceso basado en roles que diferencie entre tipos de usuario con diferentes niveles de permisos. Los roles definidos son: (1) Operador - acceso a carga, visualización y búsqueda de contenedores; (2) Planificador - acceso completo incluyendo estadísticas, exportación y comparación de viajes; (3) Administrador - acceso total incluyendo gestión de usuarios y configuración del sistema. 

     Cada rol deberá tener acceso solo a las funcionalidades correspondientes, con menús y opciones adaptados según el nivel de permisos del usuario autenticado.

Entrada:

- Rol asignado al usuario autenticado.

- Configuración de permisos por rol.

Proceso:

- Al autenticarse, obtener el rol del usuario desde Firebase.

- Configurar la interfaz según permisos del rol.

- Ocultar o deshabilitar funcionalidades no autorizadas.

- Validar permisos en cada operación sensible.

Salida: Interfaz adaptada al rol del usuario con funcionalidades autorizadas.

Criterios de Aceptación:

- Cada rol ve solo las funcionalidades autorizadas.

- Las operaciones sensibles validan permisos.

- El administrador puede gestionar roles de otros usuarios.

Prioridad: COULD (Media).

Observaciones: Funcionalidad para entornos multiusuario. Requiere Firebase y definición de políticas de seguridad.

- Requerimientos No Funcionales del Sistema

Los requerimientos no funcionales definen las restricciones, cualidades y atributos de calidad que el sistema debe cumplir. Se han identificado 8 requerimientos no funcionales que abarcan rendimiento, usabilidad, portabilidad, seguridad, mantenibilidad, disponibilidad, escalabilidad y compatibilidad.

- RNF-001 — Rendimiento y Tiempo de Respuesta

ID: RNF-001

Nombre: Rendimiento y Tiempo de Respuesta

Descripción: El sistema debe garantizar tiempos de respuesta óptimos en todas sus operaciones críticas. El parsing de un archivo BAPLIE de hasta 5,000 contenedores no deberá exceder los 5 segundos en dispositivos de gama media. La navegación entre bahías en el Bay Plan debe ser instantánea (menos de 100 milisegundos). La búsqueda de contenedores deberá mostrar resultados en tiempo real conforme el usuario escribe, con un retraso máximo de 200 milisegundos por actualización. El scroll de la lista de contenedores deberá mantener una tasa de cuadros por segundo (FPS) de al menos 60 fps incluso con listas de miles de elementos, logrado mediante el uso de ListView.builder para renderizado bajo demanda. 

El dashboard estadístico deberá calcular y renderizar todos los gráficos en menos de 1 segundo tras la carga de datos. La aplicación no deberá consumir más de 200 MB de memoria RAM durante la operación normal con archivos de hasta 5,000 contenedores.

Métricas:

- Parsing BAPLIE (5,000 contenedores): < 5 segundos.

- Navegación entre bahías: < 100 ms.

- Búsqueda en tiempo real: < 200 ms por actualización.

- Scroll de lista: ≥ 60 fps.

- Renderizado de dashboard: < 1 segundo.

- Consumo de RAM: < 200 MB en operación normal.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: El uso de Riverpod para gestión reactiva del estado y ListView.builder para renderizado eficiente contribuyen directamente al cumplimiento de estas métricas.

- RNF-002 — Usabilidad y Experiencia de Usuario

ID: RNF-002

Nombre: Usabilidad y Experiencia de Usuario

Descripción: El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para personal del sector marítimo-portuario, que puede no tener experiencia técnica avanzada en aplicaciones móviles. La interfaz debe seguir las guías de Material Design 3 para garantizar consistencia visual y patrones de interacción familiares. El usuario deberá poder cargar un archivo BAPLIE y visualizar el plano de estiba en un máximo de 3 pasos (abrir app, presionar botón de carga, seleccionar archivo). 

El sistema debe proporcionar retroalimentación visual clara en todas las operaciones: indicadores de carga durante procesamiento, notificaciones de éxito/error, estados vacíos informativos con sugerencias de acción, y codificación por colores consistente en toda la aplicación. Todos los textos deben estar en español para el mercado objetivo latinoamericano.

Métricas:

- Tiempo para primera visualización desde apertura: ≤ 3 pasos / 30 segundos.

- Curva de aprendizaje: usuario productivo en < 10 minutos sin capacitación.

- Consistencia visual: 100% adherencia a Material Design 3.

- Idioma de interfaz: español.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: La aplicación utiliza Material Design 3 vía useMaterial3: true y ColorScheme.fromSeed() para temas coherentes.

- RNF-003 — Portabilidad y Compatibilidad Multiplataforma

ID: RNF-003

Nombre: Portabilidad y Compatibilidad Multiplataforma

Descripción: El sistema debe ser compatible con múltiples plataformas sin necesidad de reescribir código significativo. La aplicación debe ejecutarse nativamente en: Windows 10/11 (escritorio), Android 8.0+ (móvil y tableta), y opcionalmente en navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox). El framework Flutter garantiza esta portabilidad mediante una única base de código compilada nativamente para cada plataforma. 

     La interfaz debe adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla mediante layouts responsivos, utilizando LayoutBuilder y breakpoints para ajustar la cantidad de columnas en grids y la disposición de elementos. Los controles de interacción deben funcionar tanto con mouse/teclado (escritorio) como con gestos táctiles (móvil).

Métricas:

- Plataformas soportadas: Windows 10+, Android 8.0+, Web (opcional).

- Base de código compartida: ≥ 95%.

- Adaptación responsiva: funcional en pantallas de 5" a 27".

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Flutter SDK >= 3.0.0 con compilación nativa. Actualmente probado en Windows y Android.

- RNF-004 — Seguridad de los Datos

ID: RNF-004

Nombre: Seguridad de los Datos

Descripción: El sistema debe garantizar la confidencialidad e integridad de los datos de carga marítima procesados, ya que los archivos BAPLIE contienen información comercial sensible sobre la carga transportada, incluyendo datos de mercancías peligrosas. Los archivos se procesan exclusivamente en el dispositivo local sin transmisión a servidores externos (excepto la sincronización opcional a Firebase). 

En caso de implementar la sincronización en la nube (RF-032), los datos deben transmitirse cifrados mediante HTTPS/TLS. Las credenciales de autenticación deben almacenarse de forma segura utilizando los mecanismos nativos de cada plataforma (Keychain en iOS, Keystore en Android, Credencial Manager en Windows). El sistema no debe almacenar ni transmitir datos personales sin consentimiento del usuario.

Métricas:

- Procesamiento local: 100% de operaciones basicas sin transmisión de datos.

- Cifrado en tránsito: TLS 1.2+ para sincronización en la nube.

- Almacenamiento de credenciales: mecanismos nativos seguros de cada plataforma.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: La arquitectura offline-first cumple inherentemente con este requerimiento para operaciones basicas.

- RNF-005 — Mantenibilidad y Calidad del Código

ID: RNF-005

Nombre: Mantenibilidad y Calidad del Código

Descripción: El sistema debe estar diseñado con una arquitectura limpia que facilite su mantenimiento, extensión y evolución a largo plazo. El código debe seguir los principios de Clean Architecture con separación clara en capas: dominio (entidades y reglas de negocio), datos (repositorios, servicios y fuentes de datos) y presentación (widgets, páginas y providers). 

     Cada entidad del dominio debe implementar Equatable para comparaciones confiables y métodos toJson/fromJson para serialización. Los providers de Riverpod deben ser granulares y específicos para minimizar reconstrucciones innecesarias de la interfaz. El código debe estar documentado con comentarios descriptivos en las clases y métodos públicos, siguiendo las convenciones de documentación de Dart (///). Se debe mantener un análisis estático limpio con flutter analyze.

Métricas:

- Cobertura de documentación: ≥ 80% de clases y métodos públicos.

- Análisis estático: 0 errores, 0 advertencias críticas en flutter analyze.

- Separación de capas: dominio, datos y presentación independientes.

- Patron de estado: Riverpod con providers granulares.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: La estructura actual sigue domain-driven design con entidades inmutables (Equatable) y serialización JSON.

- RNF-006 — Disponibilidad y Tolerancia a Fallos

ID: RNF-006

Nombre: Disponibilidad y Tolerancia a Fallos

Descripción: El sistema debe ser resiliente ante errores y condiciones inesperadas, garantizando que un fallo en una operación no afecte la estabilidad general de la aplicación. Si el parsing de un archivo BAPLIE falla, el sistema debe mostrar un mensaje de error descriptivo y permitir al usuario intentar con otro archivo sin necesidad de reiniciar la aplicación. 

     Los errores de parsing deben capturarse mediante excepciones tipadas (BaplieParsingException) con mensajes descriptivos que indiquen el segmento y la causa del error. La aplicación debe manejar correctamente archivos corruptos, incompletos o en formatos no soportados sin colapsar. El estado de la aplicación debe poder reiniciarse completamente mediante la opción "Limpiar datos".

Métricas:

- Tasa de disponibilidad: 99.9% (sin dependencias externas para función básica).

- Recuperación de error: < 3 segundos para volver a estado operativo.

- Mensajes de error: 100% descriptivos con causa y acción sugerida.

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: Implementado con manejo de excepciones en VoyageNotifier y estados de error en AsyncValue de Riverpod.

- RNF-007 — Escalabilidad

ID: RNF-007

Nombre: Escalabilidad

Descripción: El sistema debe estar diseñado para escalar en funcionalidad sin requerir cambios arquitecturales significativos. La arquitectura basada en features (feature-based architecture) permite agregar nuevos módulos de forma independiente sin afectar los existentes. Cada feature contiene sus propias capas de dominio, datos y presentación. 

     El sistema debe poder manejar archivos BAPLIE de diferentes tamaños, desde buques feeder con 500 contenedores hasta buques Ultra Large Container Ships (ULCS) con más de 20,000 TEU. Los providers de Riverpod deben ser eficientes para recalcular estadísticas y filtros sin degradación perceptible al aumentar el volumen de datos.

Métricas:

- Capacidad mínima: 500 contenedores sin degradación.

- Capacidad objetivo: 10,000 contenedores con rendimiento aceptable.

- Extensión de módulos: agregar nuevo módulo sin modificar existentes.

Prioridad: SHOULD (Alta).

Observaciones: La arquitectura feature-based y el uso de providers derivados facilitan la escalabilidad.

- RNF-008 — Compatibilidad con Estándares de la Industria

ID: RNF-008

Nombre: Compatibilidad con Estándares de la Industria Marítima

Descripción: El sistema debe cumplir con los estándares internacionales de la industria marítima para el intercambio de datos de estiba. El parser debe ser compatible con el formato BAPLIE versión 2.2.1 definido por SMDG (Ship planning Message Design Group) basado en la sintaxis EDIFACT de las Naciones Unidas. Las coordenadas de estiba deben seguir el formato ISO para posiciones de contenedores (BBBRRTT: bahía-fila-tier). Los códigos de contenedores deben cumplir ISO 6346 (BIC code) y los códigos de tipo/tamaño ISO 6346. 

     Los códigos de puerto deben ser compatibles con UN/LOCODE (United Nations Code for Trade and Transport Locations). La clasificación de mercancías peligrosas debe seguir el código IMDG (International Maritime Dangerous Goods). Las unidades de peso deben expresarse en kilogramos según el convenio SOLAS para VGM (Verified Gross Mass).

Métricas:

- Formato BAPLIE: compatible con versión 2.2.1 SMDG/EDIFACT.

- Coordenadas de estiba: formato ISO BBBRRTT.

- Códigos de contenedor: ISO 6346 (BIC code).

- Códigos de puerto: UN/LOCODE.

- Mercancías peligrosas: código IMDG.

- Pesos: kilogramos (SOLAS VGM).

Prioridad: MUST (Muy Alta).

Observaciones: El parser implementa estos estándares en BaplieParserService y las constantes en BaplieConstants.

- Alcances y Límites

- Alcances del Proyecto

El alcance define los límites del estudio y establece que se va a investigar y desarrollar (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 91). BayStream tiene un alcance de tipo descriptivo-aplicado, ya que busca describir la problemática de gestión de estiba y aplicar una solución tecnológica concreta. Los alcances incluyen:

- Parser BAPLIE completo: Implementación de un parser capaz de interpretar las versiones más comunes del estándar BAPLIE (D.95B, D.00B, D.13B) y extraer la información de los segmentos LOC, EQD, FTX, MEA, DIM, TMP, RNG, DGS y CNT. El parser decodifica correctamente coordenadas ISO en formato BBBRRTT.

- Visualización interactiva de Bay Plan: Representación gráfica bidimensional de cada bahía del buque, con diferenciación visual de cubierta y bodega, codificación por colores según tipo de contenedor, indicadores de peso y detalles completos de cada unidad.

- Motor de búsqueda avanzado: Búsqueda de contenedores por ID, puerto, operador y tipo de carga especial, con navegación automática al plano de bahía y resaltado visual del contenedor encontrado.

- Módulo de validación de muelle: Aplicación para Tablet Android con listado de secuencia digital, validación matemática preventiva de posiciones de contenedores y notificaciones hápticas de error.

- Sincronización Offline-First: Comunicación bidireccional en tiempo real entre el módulo de escritorio (oficina) y el módulo móvil (muelle) mediante Firebase Firestore con soporte offline.

- Multiplataforma verificada: Compilación y despliegue verificado en Windows (escritorio), Android (Tablet) y Web (Chrome/Edge).

- Dashboard estadístico: Vista de resumen del viaje con métricas de ocupación, distribución por navieras, tipos de contenedor y peso total.

- Autenticación y roles: Sistema básico de autenticación con dos roles diferenciados (Planificador y Supervisor de Muelle).

- Registro de auditoria: Trazabilidad completa de acciones con audit trail automático.

- Interfaz bilingüe: Interfaz en español con terminología técnica bilingüe (español/ingles) para los términos marítimos.

- Límites del Proyecto

Los limites definen explícitamente lo que no forma parte del alcance:

- No es un planificador de estiba: BayStream es un ecosistema de visualización, consulta y validación. No incluye planificación automática de estiba, algoritmos de optimización de posiciones ni sugerencias automatizadas de ubicación de contenedores (excepto zonificación básica de vacíos).

- No calcula estabilidad naval: El sistema no realiza cálculos de estabilidad, esfuerzos cortantes, momentos flectores, GM (metacentric height) ni otras verificaciones de seguridad naval.

- No incluye integración con TOS: La integración con Terminal Operating Systems (Navis N4, TOPS, etc.) no está incluida en la fase académica. Se contempla como funcionalidad de la fase comercial Enterprise.

- No soporta MOVINS, COPARN ni otros mensajes EDIFACT: El parser está limitado al mensaje BAPLIE. No se soportan mensajes de instrucciones de movimiento (MOVINS), ordenes de puerta (COPARN) ni manifiestos de carga (CUSCAR).

- Versiones BAPLIE propietarias: El parser no garantiza compatibilidad con implementaciones propietarias que se desvíen del estándar SMDG.

- iOS y macOS no incluidos: La compilación para plataformas Apple no está incluida por requerir hardware Mac para el build. Se contempla como expansión futura.

- Escalabilidad masiva: El MVP no está diseñado para soportar más de 10 usuarios simultáneos por terminal. La escalabilidad a nivel Enterprise se contempla con la migración a Supabase.

- Definición de Muestra

- Población

Hernández Sampieri et al. (2010) definen la población como "el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones" (p. 174). Para este proyecto, se identifican dos poblaciones:

- Población de datos (archivos BAPLIE)

Constituida por todos los archivos BAPLIE generados en operaciones marítimas portuarias a nivel mundial. Estos archivos varían en tamaño (desde 50 hasta más de 10,000 contenedores por buque), versión del estándar EDIFACT, y particularidades de implementación según la naviera generadora. Se estima que se generan más de 500,000 archivos BAPLIE anualmente a nivel global, correspondientes a los más de 60,000 buques portacontenedores en operación (UNCTAD, 2023).

- Población de Usuarios

La población de usuarios está compuesta por los profesionales del sector marítimo-portuario que trabajan directa o indirectamente con información de estiba:

- Planificadores de estiba (Ship Planners / Vessel Planners).

- Supervisores de muelle (Tally Men / Checker).

- Gerentes de operaciones portuarias.

- Agentes navieros y operadores de línea.

- Personal de líneas navieras (oficinas operativas).

- Estudiantes de ingeniería marítima, naval y logística portuaria.

- Autoridades marítimas y portuarias (capitanías de puerto).

- Consultores de logística marítima.

- Tipo de Muestreo

Se utiliza un muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 176), complementado con muestreo por juicio experto para la selección de archivos BAPLIE representativos. La selección se realiza según la disponibilidad y accesibilidad de los datos y usuarios, priorizando la diversidad de escenarios operativos.

- Muestra de Datos

| Tipo de archivo | Cantidad | Características | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| BAPLIE pequeño | 3-5 archivos | Buques alimentadores (feeder), 50-200 contenedores, rutas regionales centroamericanas. | Operaciones reales (anonimizadas) |
| BAPLIE mediano | 3-5 archivos | Buques Panamax, 500-2,000 contenedores, rutas transpacíficas. | Operaciones reales (anonimizadas) |
| BAPLIE grande | 2-3 archivos | Buques Post-Panamax/ULCV, 3,000-10,000+ contenedores, mega-naves. | Datos sintéticos + reales |
| BAPLIE con carga especial | 2-3 archivos | Contenedores refrigerados (reefer), mercancías peligrosas (clases IMO), sobredimensionados (OOG). | Operaciones reales (anonimizadas) |
| BAPLIE con errores | 2 archivos | Archivos con segmentos faltantes, datos incompletos o formato no estándar, para probar robustez del parser. | Generados sintéticamente |

- Muestra de Usuarios

Para la validación de usabilidad del sistema, se contempla una muestra de 8 a 12 usuarios distribuidos en los dos perfiles principales. Según Nielsen (2000), 5 usuarios por perfil son suficientes para detectar el 85% de los problemas de usabilidad de una interfaz:

| Perfil | Cantidad | Criterio de selección | Instrumento de evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificadores de estiba | 3-4 | Experiencia mínima de 1 año en planificación de estiba con herramientas digitales. | Cuestionario SUS + entrevista semiestructurada |
| Supervisores de muelle | 3-4 | Experiencia en operaciones de muelle con listados de secuencia impresos. | Test de tareas en Tablet + observación directa |
| Estudiantes/profesionales juniores | 2-4 | Conocimientos básicos de operaciones portuarias, sin experiencia con TOS. | Cuestionario SUS + tiempo de completado de tareas |

- Criterios de Inclusión y Exclusión

| Criterio | Inclusión | Exclusión |
| --- | --- | --- |
| Archivos BAPLIE | Formato EDIFACT estándar con segmentos mínimos LOC+EQD, versiones D.95B a D.13B, codificación ASCII o UTF-8. | Formatos propietarios no EDIFACT, archivos corruptos, versiones anteriores a D.95B. |
| Usuarios de prueba | Profesionales o estudiantes del sector marítimo con conocimientos básicos de estiba (bahía, fila, tier, cubierta, bodega). | Personas sin experiencia ni conocimiento del dominio marítimo-portuario. |
| Dispositivos de prueba | Windows 10+ (desktop), Android 10+ (tablet 10"), Chrome 90+ (web). | iOS, macOS, tablets Android menores a 8", navegadores legacy. |

- Hipótesis

- Hipótesis General

Hernández Sampieri et al. (2010) definen las hipótesis como "explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones" (p. 104). La hipótesis general es:

El desarrollo de un ecosistema multiplataforma basado en Flutter (BayStream) para la visualización, gestión y validación en tiempo real de planos de estiba a partir de archivos BAPLIE/EDIFACT reducirá significativamente el tiempo de interpretación de datos de estiba, eliminará errores de posición de contenedores mediante validación preventiva y mejorará la accesibilidad de la información para los profesionales del sector marítimo-portuario.

- Hipótesis Específicas

- H1 — Precisión del parser: Un parser implementado en Dart para el estándar BAPLIE/EDIFACT puede alcanzar una tasa de precisión del 95% o superior en la extracción correcta de información de contenedores, posiciones ISO y metadatos del viaje.

- H2 — Reducción de tiempo de localización: La representación visual del plano de estiba con diferenciación cubierta/bodega, codificación por colores y búsqueda interactiva reduce en al menos un 60% el tiempo de localización de contenedores comparado con la lectura manual del archivo BAPLIE.

- H3 — Eliminación de errores de muelle: La validación matemática preventiva a pie de muelle reduce los errores de posición de contenedores en al menos un 90%, pasando de una tasa del 1% al 0.2% o inferior.

- H4 — Eficiencia multiplataforma: El framework Flutter permite desarrollar una aplicación funcional y consistente para Windows, Android y Web a partir de una única base de código, reduciendo el esfuerzo de desarrollo en al menos un 50% comparado con desarrollo nativo individual por plataforma.

- H5 — Sincronización efectiva: La estrategia Offline-First con Firebase Firestore permite mantener la consistencia de datos entre oficina y muelle con una latencia máxima de 3 segundos en condiciones normales de red Wifi.

- H6 — Usabilidad validada: Los usuarios del sector marítimo-portuario calificaran la usabilidad del sistema con un puntaje promedio de 4.0 o superior en la escala System Usability Scale (SUS) normalizada.

- Variables de la Investigación

| Hipótesis | Variable Independiente | Variable Dependiente | Indicador Medible |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Parser BAPLIE en Dart | Precisión de extracción de datos | % de contenedores correctamente parseados vs. total en archivo |
| H2 | Visualización grafica interactiva (Bay Plan Grid) | Tiempo de localización de contenedores | Segundos promedio para localizar un contenedor especifico |
| H3 | Motor de validación preventiva de muelle | Tasa de errores de posición | % de contenedores mal posicionados detectados antes del movimiento |
| H4 | Framework Flutter multiplataforma | Esfuerzo de desarrollo | Horas-hombre totales vs. estimación de desarrollo nativo (3 plataformas) |
| H5 | Firebase Offline-First + Firestore | Latencia de sincronización | Milisegundos promedio entre acción en Desktop y reflejo en Mobile |
| H6 | Sistema BayStream completo | Percepción de usabilidad | Puntaje promedio SUS (0-100) normalizado por perfil de usuario |

- Hipótesis Nula

El sistema BayStream no reduce significativamente el tiempo de interpretación de datos de estiba, no previene errores de posición de contenedores de manera efectiva y no mejora la accesibilidad de la información respecto a los métodos actuales de lectura manual de archivos BAPLIE y listados impresos en papel.

# Bibliografía

Avriel, M., Penn, M., Shpirer, N., y Witteboon, S. (1998). Stowage planning for container ships to reduce the number of shifts. Annals of Operations Research, 76, 55-71.

Drewry Maritime Research. (2022). Container Terminal Technology Report. Drewry Shipping Consultants Ltd.

Google LLC. (2024). Flutter documentation. Recuperado de https://flutter.dev/docs.

Google LLC. (2024). Firebase documentation. Recuperado de https://firebase.google.com/docs.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, M. del P. (2010). Metodología de la investigación (5.a ed.). McGraw-Hill / Interamericana Editores.

International Organization for Standardization. (2013). ISO 6346:1995/Amd 1:2013 — Freight containers — Coding, identification and marking. ISO.

Levinson, M. (2006). The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger. Princeton University Press.

Nielsen, J. (2000). Why You Only Need to Test with 5 Users. Nielsen Norman Group. Recuperado de https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/.

Pacino, D., Delgado, A., Jensen, R. M., y Bebbington, T. (2011). Fast Generation of Near-Optimal Plans for Eco-Efficient Stowage of Large Container Vessels. Computational Logistics, LNCS 6971, 286-301. Springer.

Rodrigue, J. P. (2020). The Geography of Transport Systems (5.a ed.). Routledge.

SMDG — Shipping Message Development Group. (2020). BAPLIE Message Implementation Guide. Recuperado de https://smdg.org/.

Supabase, Inc. (2024). Supabase documentation. Recuperado de https://supabase.com/docs.

UNCTAD — United Nations Conference on Trade and Development. (2023). Review of Maritime Transport 2023. United Nations Publications.

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT). (2002). EDIFACT BAPLIE 2.2.1 — Message implementation guide. United Nations.

Wilson, I. D., y Roach, P. A. (2000). Container stowage planning: a methodology for generating computerised solutions. Journal of the Operational Research Society, 51(11), 1248-1255.